26.05.2022											№601

О внесении изменений в постановление администрации              муниципального образования Новокубанский район от 11 апреля 2022 года № 377 «О подготовке проектов изменений в правила землепользования и застройки Бесскорбненского, Ковалевского, Ляпинского, Прочноокопского, Прикубанского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, изменениями в Водный кодекс Российской Федерации, вступившими в силу 12 мая 2022 года, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Новокубанский район,                                  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 11 апреля 2022 года № 377                             «О подготовке проектов изменений в правила землепользования и застройки Бесскорбненского, Ковалевского, Ляпинского, Прочноокопского, Прикубанского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края», изложив приложение № 1 «Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Бесскорбненского, Ковалевского, Ляпинского, Прочноокопского, Прикубанского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края» к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район (Шолохова) обеспечить опубликование настоящего постановления в общественно-политической газете Новокубанского района «Свет маяков» и на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район Р.Р.Кадырова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Новокубанский район                                                                             А.В.Гомодин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район

от 26.05.2022 № 601

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район

от 14 апреля 2022 года № 377

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки Бесскорбненского, Ковалевского, Ляпинского, Прочноокопского, Прикубанского и Советского сельских поселений Новокубанского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке проектов изменений в Правила и опубликование сообщения о принятии такого решения | апрель 2022 года |
| 2 | Прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений в Правила | апрель 2022 года |
| 3 | Разработка проектов изменений в Правила | май 2022 года |
| 4 | Проверка проектов изменений в Правила на соответствие техническим регламентам | май 2022 года |
| 5 | Опубликование проектов изменений в Правила | июнь 2022 года |
| 6 | Приятие решения о проведении публичных слушаний и опубликование извещения о проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила | июнь 2022 года |
| 7 | Организация и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Правила | июнь 2022 года |
| 8 | Внесение изменений в проекты по результатам публичных слушаний по проектам Правил | июль 2022 года |
| 9 | Направление проектов изменений в Правила в Совет муниципального образования Новокубанский район для утверждения | август 2022 года |
| 10 | Утверждение проектов изменений в Правила | август 2022 год |

».

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район						    Р.Р.Кадыров