СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения Прикубанского сельского поселения в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации. | 6 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. | 8 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 14 |
| 1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 16 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 22 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 23 |
| 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 24 |
| 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 24 |
| ### 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 25 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 25 |
| 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения. | 27 |
| 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения | 27 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Прикубанского сельского поселения | 29 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 29 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Прикубанского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 31 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 31 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети. | 33 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 34 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения. | 35 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 36 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 37 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 47 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 48 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 50 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края на 2017-2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Прикубанского сельского поселения Новокубанского района Краснодарского края (далее - Администрация) Адрес: Краснодарский кр., Новокубанский р-он, п. Прикубанский, ул. Халтурина-2. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Миленина В.А. г. Михайловск, ул. Полеводческая, 6/55 |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Прикубанского сельского поселения Новокубанского района |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). Социально-экономические показатели: -доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | 1. Производство работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети поселения, в том числе: 1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог местного значения; 1.2. Установка дорожных знаков для безопасности дорожного движения. 1.3. Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог. 1.4. Грейдирование дорог. 1.5. Мероприятия по реконструкции, ремонту, устройству твёрдого покрытия тротуаров. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2031 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2031 годах составит 19570,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 – 0,0 тыс. руб.; 2018 – 1700,0 тыс. руб.; 2019 – 1700,0 тыс. руб.; 2020 – 1870,0 тыс. руб.; 2021 – 1850,0 тыс. руб.; 2022 – 2000,0 тыс. руб.; 2023 – 2000,0 тыс. руб.; 2024 – 2050,0 тыс. руб.; 2025 – 2100,0 тыс. руб.; 2026 – 2100,0 тыс. руб.; 2027 – 2200,0 тыс. руб.; 2028 - отсутствует; 2029 - отсутствует; 2030 - отсутствует; 2031 – отсутствует; из них: федеральный бюджет – отсутствует; областной бюджет – отсутствует; местный бюджет – 19570,0 тыс. руб. внебюджетные источники – отсутствуют. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения Прикубанского сельского поселения   в структуре пространственной организации субъекта  Российской Федерации

Прикубанское сельское поселение – административно-территориальная единица муниципального образования Новокубанский район, расположенное в южной его части. Сложившаяся территориальная структура Прикубанского сельского поселения представлена транспортным каркасом, сформированным внешними автомобильными дорогами различной технической категории, вдоль которых сосредоточены и получили развитие 6 населенных пунктов с жилой застройкой, объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: (поселки Прикубанский, Первомайский, Передовой, Веселый, станица Косякинская, хутор Горькая Балка) и сельскохозяйственные предприятия.

Основная часть территории в границах сельского поселения представлена землями сельскохозяйственного назначения, значительную часть которых занимают пахотные земли.

На землях сельскохозяйственного назначения расположены животноводческие фермы, крестьянско-фермерские хозяйства, два механизированных тока, подсобные хозяйства, другие объекты.

Развитие автомобильных дорог Прикубанского поселения рассматривается в системе региональных дорог Новокубанского района.

По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения:

- г. Армавир – ст-ца Николаевская,

- п. Прикубанский – х. Горькая Балка,

- Подъезд к ст-це Косякинская,

- п. Прикубанский – ст-ца Прочноокопская,

а также местного значения.

Населенные пункты сельского поселения обеспечены устойчивой дорожной связью с районным центром и г. Армавиром. Автомобильные дороги при наличии твердого покрытия обеспечат круглогодичную проезжаемость автотранспорта.

Наиболее актуальными проблемами дорожной сети Новокубанского района и Прикубанского сельского поселения в частности являются:

- технические параметры большинства автомобильных дорог и уровень технического оснащения не соответствует перспективным размерам транспортных потоков, что приводит к перегрузке дорог, особенно в период летних «пиковых» нагрузок;

- дорожная одежда и искусственные сооружения не соответствуют современным нагрузкам, и требуется их усиление;

- прохождение транзитного транспорта через населенные пункты.

Сложившаяся конфигурация сети автомобильных дорог Новокубанского района и Прикубанского поселения в частности может быть признана удовлетворительной, так как соответствует направлению большинства сложившихся транспортных связей. С учетом экономического роста и повышения уровня жизни населения, в условиях растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки, требуется обеспечить более эффективное функционирование и развитие автомобильных дорог, создать условия для безопасного и комфортного движения с минимальными затратами времени и ресурсов, снизить негативное воздействие автотранспорта на состояние окружающей среды.

Исторически сложилось размещение населенных пунктов вдоль автомобильных дорог, но, в отличие от других, поселок Прикубанский пересекается автомобильной дорогой регионального значения г. Армавир – ст-ца Николаевская.

Жилая застройка, расположенная вдоль этой дороги, рассматривается генпланом как территория, требующая проведения специальных мероприятий для улучшения санитарного состояния, а именно: устройство шумозащитных экранов, установка пластиковых окон и т. д.

Существующие транспортные схемы населенных пунктов сельского поселения представлены, как регулярной, так и не регулярной сеткой улиц и дорог, что обусловлено природными факторами, пересеченным рельефом местности.

Основными центрами транспортного тяготения в населенных пунктах являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры  обслуживания, выходы на автодороги внешней сети.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Население.

Численность населения Прикубанского сельского поселения Новокубанского района  по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 5200 человек.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Прикубанском сельском поселении Новокубанского района.

| Поселения муниципального образования | Численность населения на 2013 г., чел. | Численность населения на 2014 г., чел. | Численность населения на 2015 г., чел. | Численность населения на 2016 г., чел. | Численность населения на 2017 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прикубанское сельское поселение | 4980 | 5025 | 5125 | 5156 | 5200 |

Проанализировав данные представленной таблицы можно сделать выводы:

- что численность населения Прикубанского сельского поселения  за представленный период имеет устойчивую тенденцию к увеличению;

- увеличение численности населения за период с 2013 года по 2017 год составило 220 человек, среднегодовой прирост составил 44 человек в год.

Перспективная численность населения

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2031 год |
| I | Прикубанское сельское поселение, всего | 5200 | 5257 |

Для поддержания существующей демографической ситуации необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

Производство

Вся территория Прикубанского сельского поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и предприятий по ее переработке.

На территории поселения расположены предприятия:

| Предприятия: (ООО, ИП, ЧП, КФХ) | Вид деятельности |
| --- | --- |
| ООО - 10 | Торговля, строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем, литьё металлов, транспортная обработка грузов |
| ИП – 85 | Торговля, оказание услуг |
| КФХ - 54 | Выращивание зерновых культур |

Прикубанское поселение, как и Новокубанский район в целом, обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения, и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Социальная сфера

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

На территории сельского поселения в функционируют                                      4 школы, расположенные в п. Прикубанском, п. Передовом, ст. Косякинской, хут. Горькая Балка вместимостью на 976 учащихся.

Учреждения дошкольного образования в Прикубанском сельском поселении представлены двумя детскими садами, оба садика находятся  в п. Прикубанском и рассчитаны на 260 мест.

На территории поселения действуют учреждений культуры, в п. Прикубанском расположен Дом культуры и 4 сельских клуба расположены в п. Первомайском, п. Передовом, хут. Горькая Балка, п. Весёлом.

Учреждениями медицинского обслуживания населения является                            4 ФАПа, 1 амбулатория. Мощности учреждений здравоохранения не удовлетворяют запросы населения в медицинском обслуживании.

На территории Прикубанского сельского поселения предприятия розничной торговли расположены во всех населенных пунктах, их общая торговая площадь насчитывает около 690,0 м2.

Предприятия бытового обслуживания представлены парикмахерской.

Кроме того, в Прикубанском сельском поселении расположены                        4 отделения почтовой связи и отделение Сбербанка РФ.

Жилой фонд

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена зонами индивидуальной усадебной застройки и малоэтажной застройки многоквартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками.

Жилищный фонд на территории Прикубанского сельского поселения представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками, малоэтажными многоквартирными домами.

Большая часть жилищного строительства осуществлялась за счет средств населения.

На территории населенных пунктов поселения в основном расположены следующие типы жилых зданий:

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип);

- малоэтажные (блокированные, секционные и коттеджного типа).

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный.

Администрация муниципального образования Прикубанского сельского поселения  оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство выделяются земельные участки. В поселении работают жилищные программы, принятые районной администрацией.

| Наименование | Единица измерения | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего | Тыс.м2 общей площади | 141,4 |
| Средняя обеспченность жилищным фондом | м2 общей площади на 1 жителя | 27,4 |

# Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Прикубанского сельского поселения  Новокубанского района осуществляются автомобильным транспортом.

Типы зон транспортной инфраструктуры устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению их вредного воздействия на среду жизнедеятельности.

Зона транспортной инфраструктур Прикубанского сельского  поселения представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта, инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относится территория придорожной полосы автодорог регионального значения:

г. Армавир – ст-ца Николаевская,

п. Прикубанский – х. Горькая Балка,

Подъезд к ст-це Косякинская,

п. Прикубанский – ст-ца Прочноокопская.

Таблица 3 – Наименование дорог муниципального образования Прикубанское сельское поселение .

| Наименование дорог/улиц, тип покрытия. | Ширина дороги, м | Число полос | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| Прикубанский |  |  |  |
| Молодежная | 5,0 | 2 | 5 |
| Западная | 4,0-5,0 | 2 | 5 |
| Карьерная | 3,0 | 1 | 5 |
| Кубанская | 4,0 | 2 | 5 |
| Полевая | 5,8 | 2 | 5 |
| Горького | 3,0 | 1 | 5 |
| Спортивная | 4,0 | 1 | 5 |
| Вишневая | 3,0 | 1 | 5 |
| Майская | 3,5 | 1 | 5 |
| Виноградный | 4,0 | 1 | 5 |
| Луговой | 3,0 | 1 | 5 |
| Сиреневый | 4,5 | 1 | 5 |
| Тихая | 4,0 | 1 | 5 |
| Дзержинского | 4,0 | 1 | 5 |
| Зеленая | 5,0 | 2 | 5 |
| Шевченко | 4,0 | 1 | 5 |
| Индустриальная | 3,0 | 1 | 5 |
| Березовая | 4,0 | 1 | 5 |
| Восточный | 4,0 | 1 | 5 |
| Российская | 4,0 | 1 | 5 |
| Пушкина | 2,75 | 1 | 5 |
| Звездная | 3,5 | 1 | 5 |
| Раздольная | 5,0 | 2 | 5 |
| Ставропольская | 5,0 | 2 | 5 |
| Короткая | 5,0 | 2 | 5 |
| Казачья | 3,5 | 1 | 5 |
| Цветочный | 3,5 | 1 | 5 |
| Весенний | 3,5 | 1 | 5 |
| Лучистый | 3,5 | 1 | 5 |
| Солнечная | 4,0 | 1 | 5 |
| Халтурина | 5,0 | 2 | 5 |
| Первомайский |  |  |  |
| Мира | 5,0 | 2 | 5 |
| Передовой |  |  |  |
| Горького | 5,5 | 2 | 5 |
| Косякинская |  |  |  |
| Ленина | 6,0 | 2 | 5 |
| Мира | 4,5 | 1 | 5 |
| Первомайская | 4,0 | 1 | 5 |
| Горькая Балка |  |  |  |
| Красноармейская | 4,5 | 1 | 5 |

Оценка транспортного спроса.

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению поселения необходимыми ресурсами.

Регулярные перевозки осуществляются по следующим маршрутам:

- Армавир – п. Прикубанский;

- Армавир – п. Веселый;

- Армавир – Горькая Балка;

- Армавир – ст. Косякинская.

На момент разработки Программы общественный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажиров автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Прикубанского сельского поселения  является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Прикубанского сельского поселения  с другими регионами осуществляются одним видом транспорта - автомобильным.

Автомобильный транспорт

Автомобилизация Прикубанского сельского поселения   (202 единицы/1000 человек в 2017 году) оценивается как средняя  (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено наличием междугороднего автобусного сообщения.

Через территорию  Прикубанского сельского поселения  проходят следующие маршруты:

- Армавир – п. Прикубанский;

- Армавир – п. Веселый;

- Армавир – Горькая Балка;

- Армавир – ст. Косякинская.

Существующие рейсы удовлетворяют потребности  населения в передвижении.

Железнодорожный транспорт – На территории муниципального образования Прикубанского сельского поселения  железнодорожный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению железнодорожным транспортом не планируется.

Водный транспорт – На территории муниципального образования Прикубанского сельского поселения  водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

Воздушные перевозки в муниципальном образовании Прикубанского сельского поселения  не осуществляются.  Для воздушных перелетов население пользуется аэропортом г. Краснодар.

  - Характеристика сети дорог Прикубанского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог.

Дорожно – транспортная сеть Прикубанского сельского поселения  состоит из автодорог регионального значения г. Армавир – ст-ца Николаевская III-IV технической категории; п. Прикубанский – х. Горькая Балка IV категории; Подъезд к ст-це Косякинская IV категории; п. Прикубанский – ст-ца Прочноокопская  IV-V технической категории.

Таблица 4 – Характеристика улично-дорожной сети

### Прикубанского сельского поселения.

| Наименование дорог/улиц, тип покрытия. | Протяженность дорог/значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | местного | регионального | федерального |
| Прикубанский |  |  |  |
| Садовая, асфальт | 2,0 |  |  |
| Мира, 1км. асфальт 0,8 гравий | 1,8 |  |  |
| Строительная, гравий | 0,35 |  |  |
| Подгорная, гравий | 0,34 |  |  |
| Проточная, гравий | 0,3 |  |  |
| Степная, гравий | 0,2 |  |  |
| Урицкого, гравий | 0,4 |  |  |
| Лесная, гравий | 0,35 |  |  |
| Терешковой, гравий 0,4, асфальт 0,1 | 0,5 |  |  |
| Тельмана, гравий | 0,35 |  |  |
| Новая, гравий | 0,3 |  |  |
| Ленина, гравий | 0,4 |  |  |
| Шоссейная, асфальт |  | 0,6 |  |
| Гагарина, гравий | 0,35 |  |  |
| Халтурина, асфальт | 0,6 | 0,5 |  |
| Футбольная, гравий | 0,2 |  |  |
| Мичурина, асфальт 0,15, гравий 0,6 | 0,75 |  |  |
| Горького, гравий | 0,2 |  |  |
| Дзержинского, гравий | 0,2 |  |  |
| Шевченко, гравий | 0,2 |  |  |
| Зеленая, гравий | 0,6 |  |  |
| Березовая, гравий | 0,3 |  |  |
| Спортивная гравий, | 0,6 |  |  |
| Проточный, гравий | 0,15 |  |  |
| Восточный, гравий | 0,2 |  |  |
| Школьная,0,1 асфальт, 1,1 гравий | 1,2 |  |  |
| Российская, гравий | 0,55 |  |  |
| Пушкина, гравий | 0,5 |  |  |
| Полевая, 0,285 асфальт 1,215гравий | 1,5 |  |  |
| Вишневая, гравий | 0,7 |  |  |
| Индустриальная, гравий | 0,15 |  |  |
| Звездная, гравий | 0,28 |  |  |
| Раздольная, гравий | 0,35 |  |  |
| Ставропольская, гравий | 0,35 |  |  |
| Короткая, гравий | 0,2 |  |  |
| Молодежная, гравий | 0,4 |  |  |
| Заводская, гравий | 0,1 |  |  |
| Кубанская, гравий | 0,6 |  |  |
| Тихая, гравий | 0,3 |  |  |
| Казачья, гравий | 0,3 |  |  |
| Западная, гравий | 0,5 |  |  |
| Карьерная, гравий | 0,2 |  |  |
| Майская, гравий | 0,7 |  |  |
| Виноградный, гравий | 0,3 |  |  |
| Луговой, гравий | 0,1 |  |  |
| Цветочный, гравий | 0,1 |  |  |
| Весёлый, гравий | 0,28 |  |  |
| Весенний, гравий | 0,2 |  |  |
| Лучистый, гравий | 0,2 |  |  |
| Сиреневый, гравий | 0,35 |  |  |
| Дружбы, гравий | 0,15 |  |  |
| Солнечная, гравий | 0,16 |  |  |
| Первомайский |  |  |  |
| Мира 0,125 асфальт, 0,675 гравий | 0,8 |  |  |
| Терешковой, гравий | 0,4 |  |  |
| Передовой |  |  |  |
| Горького, гравий | 0,7 |  |  |
| Молодежная, гравий | 0,3 |  |  |
| Комсомольская, гравий | 0,2 |  |  |
| Комарова, гравий | 0,1 |  |  |
| Пролетарская, гравий | 0,5 |  |  |
| Центральная, гравий | 0,5 |  |  |
| Алехина, гравий | 0,2 |  |  |
| Садовая, гравий | 0,15 |  |  |
| Гагарина, гравий | 0,5 |  |  |
| Школьная, гравий | 0,4 |  |  |
| Ст. Косякинская |  |  |  |
| Веселая асфальт | 0,5 |  |  |
| Ленина 0,250 асфальт, 1,75 гравий | 2,0 |  |  |
| Мира, гравий | 0,4 |  |  |
| К. Маркса, гравий | 0,4 |  |  |
| Лермонтова, гравий | 0,3 |  |  |
| Космодемьянской, гравий | 0,2 |  |  |
| Первомайская, гравий | 1,9 |  |  |
| Заречная, гравий | 0,5 |  |  |
| Солнечный, гравий | 0,1 |  |  |
| Горбатко, гравий | 0,2 |  |  |
| Подгорный, гравий | 0,1 |  |  |
| Дальний, гравий | 0,1 |  |  |
| Горькая Балка |  |  |  |
| Забайкаловская, гравий | 0,8 |  |  |
| Красноармейская, гравий | 2,5 |  |  |
| Школьная, гравий | 0,1 |  |  |
| Дальняя, гравий | 0,8 |  |  |
| Весёлый |  |  |  |
| Молодежная, гравий | 0,8 |  |  |
| Заречная, гравий | 0,8 |  |  |
| Пенсионеров, гравий | 0,1 |  |  |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери

Автомобильный транспорт привлекает к себе все большее внимание как источник антропогенной нагрузки на окружающую среду.

## Негативные воздействия на окружающую среду при эксплуатации автомобилей:

## – потребление топлива, выделение вредных выхлопных газов;

## – продукты истирания шин и тормозов;

## – шумовое загрязнение окружающей среды;

## – материальные и человеческие потери в результате транспортных аварий.

С точки зрения загрязнения атмосферы автомобильный транспорт является перемещающимся в пространстве источником выбросов продуктов сжигания топлива (отработавших газов).

В качестве топлива служат: бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

При сжигании указанных видов топлива в атмосферу поступают окислы азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. Оксид азота в соединении с водяными парами образует азотную кислоту, которая раздражает легочную ткань, что приводит к хроническим заболеваниям. Диоксид азота раздражает слизистую оболочку глаз, легких и вызывает необратимые изменения в сердечнососудистой системе.

Автотранспорт, как передвижной источник выбросов отличает (помимо возможности перемещаться в пространстве) существенное изменение удельных выбросов во времени. У одной и той же автотранспортной единицы выбросы при различных режимах работы двигателя (прогрев, пробег) будут различны (соотношение составит 1 : 4, 4 : 1 соответственно), кроме того выбросы различаются и для периодов года (теплый и  холодный - соотношение составит 1 : 1,   1 : 1,3 соответственно).

Загрязнение окружающей среды токсичными компонентами отработавших газов приводит к нарушениям в росте растений. Непосредственную опасность для растений представляют диоксид серы, оксид азота, продукты фотохимических реакций. Накапливаясь в растениях, они создают опасность для животных и людей. Наибольшую экологическую нагрузку испытывают растения на полосах земель вдоль дорог с большой интенсивностью движения.

Отработавшие газы способствуют ускорению процессов разрушения изделий из пластмассы и резины, оцинкованных поверхностей и черных металлов, а также покраски, облицовки и конструкции зданий. При солнечной безветренной погоде компоненты отработавших газов и углеводороды в результате фотохимических реакций образуют смог.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др. Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии.

Негативной стороной и главной угрозой экономической безопасности в схеме автотранспорта являются ДТП (ущерб от ДТП). Экономические потери в каждом секторе экономики:

- Сектор общественных финансов:

- Расходы дорожных служб на ликвидацию последствий ДТП.

- Расходы пенсионного фонда РФ (пособия по потере кормильца, пенсии по инвалидности, выплаты на погребение, ежемесячные денежные выплаты).

- Расходы фонда социального страхования РФ (расходы на реабилитацию пострадавших, оплата больничного листа, выплаты на погребение, недополученная часть налоговых поступлений с единого социального налога).

- Расходы фонда обязательного медицинского страхования РФ.

2. Рыночный сектор

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и грузов.

- Издержки, связанные с простоем ремонтируемых транспортных средств.

- Неустойки, связанные с невыполнением договорных обязательств.

- Потери доходов в связи с не укомплектованностью штата, из-за временной нетрудоспособности или гибели работника.

3. Сектор домашних хозяйств

- Потери вследствие повреждения транспортных средств и имущества.

- Потери заработной платы пострадавшего в ДТП.

- Расходы на платные медицинские услуги.

- Дополнительные расходы на медицинскую реабилитацию.

Оценка качества содержания дорог

В Прикубанском сельском поселении  в течение всего года (с учетом сезона) выполняются комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию дорог.

Но в связи с недостаточным финансированием, данные мероприятия выполняются не в полном объеме.

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации  в поселении, обеспеченность  парковками

### Всего на территории Прикубанского сельского поселения  зарегистрировано   1050 транспортное средство: 1050 ед. – легковые автомобили.  Уровень автомобилизации составляет 202 автомобиля на 1000 жителей.

### Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

### Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

### −	автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В связи с малым количеством автомобилей, строительство АЗС не рационально;

### −	станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, в связи с этим необходимо строительство СТО на 5 боксов.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. В связи с тем, что многоквартирные дома на территории поселения отсутствуют, строительство гаражей не планируется. Население хранит транспорт в собственных гаражах или на придомовой территории.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования,  включая анализ пассажиропотока

### Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В каждом населенном пункте Прикубанского сельского поселения  обслуживание населения общественным транспортом не предусмотрено. Передвижение по территории населенных пунктов осуществляется с использованием личного транспорта, либо в пешем порядке.

В таблице 5 представлены маршруты, проходящие через муниципальное образование Прикубанское сельское поселение.

Информация о пассажиропотоке отсутствует

Таблица 5

| Регистрационный номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Категория транспортного средства | Кол-во рейсов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Армавир – п. Прикубанский | 7 | М2 | 70 |
| 135 | Армавир – п. Веселый | 26 | М2 | 2 раза в неделю по 2 рейса |
| 139 | Армавир – Горькая Балка | 22,9 | М2 | 4 |
| 146 | Армавир – ст. Косякинская | 30,0 | М2 | 5 раз в неделю по 2 рейса |

### 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

Протяжённость пешеходных тротуаров в сельском поселении составляет 16,9 км. Они расположены по ул. Шоссейная, ул. Садовая, ул. Полевая. Из условий общей протяжённости автомобильных дорог местного значения, есть потребность в строительстве пешеходных тротуаров. Согласно норм СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», улицы и дороги сельского поселения должны иметь в своём составе пешеходные тротуары, с характеристиками, соответствующими технической категории дороги.

### В муниципальном образовании осуществляется велосипедное движение в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Строительство велосипедных дорожек в муниципальном образовании не рационально в связи с малочисленностью населения.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основными предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на территории поселения, являются предприятия, основным видом деятельности которых является выращивание зерновых культур.

Основными направлениями,  по которым происходит движение грузовых транспортных средств,  являются дороги регионального значения:

- г. Армавир – ст-ца Николаевская,

- п. Прикубанский – х. Горькая Балка,

- Подъезд к ст-це Косякинская,

- п. Прикубанский – ст-ца Прочноокопская,

В составе движения грузового транспорта в целом по улицам Прикубанского сельского поселения преобладают автомобили грузоподъемностью до 2т, а также от 2 до 8 т.

На территории поселения расположены участки дорожных служб:

- ОАО «ДЭП № 114» - ответственный за содержанием автомобильных дорог регионального уровня

Данная дорожная служба регулярно проводят работы по ремонту дорог, очистки от снега, обработки дорог противогололедными материалами, сбором мусора с обочин дорог, ремонтом и содержанием остановочных пунктов.

### 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

### За истекший период 2017 года на территории Прикубанского сельского поселения   дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

### Загрязнение атмосферы.

### Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

### Воздействие шума. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

### Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

### Снижение двигательной активности. Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию.

### Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно – транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

### Отсутствие участков дорог с интенсивным движением, особенно в районах жилой застройки, позволяет в целом снизить загрязнённость воздуха. Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха возможно в зимний период, что связано с необходимостью прогрева транспорта, а также в периоды изменения направления ветра.

### Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах населенного пункта.

### 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения.

Анализ сложившегося положения дорожно – транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Прикубанского сельского поселения  ряда проблем транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети;

- Низкое развитие автомобильного сервиса (мойки, СТО, парковки, остановочные площадки).

Развитие транспортной инфраструктуры на территории поселения не планируется, в связи с отсутствием финансирования. На расчетный срок планируются необходимые мероприятия по замене дорожного покрытия.

### 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения

### Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения   на  2017– 2031 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

### - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

### - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

### - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

### - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

### - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

### - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

### - Генерального плана Прикубанского сельского поселения  Новокубанского района Краснодарского края.

### Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

### - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

### - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

### - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

### 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.

### Таблица 6

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета муниципального образования | 674,4 | 2110,4 | 2339,4 |
| Средства краевого бюджета | 0,00 | 3371,3 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Средства внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

### Из таблицы 6  видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети выполняются за счет средств бюджета сельского поселения  и средств краевого бюджета.

### РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИКУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Прикубанского сельского поселения

На расчетный срок в Прикубанском сельском поселении   планируется изменение численности населения. Численность населения составит 5257 человек.

Объемы планируемого жилищного строительства

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования Прикубанского сельского поселения  -  141,4 тыс. м2.  Обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 27,4 м2.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

В качестве перспективного жилища в Прикубанском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа. Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Планируемые объемы нового жилищного строительства составят:

- на период 2011 - 2021 гг. – 5,8 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 5,0 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 10,8 тыс. м2.

В трех населенных пунктах Прикубанского сельского поселения (х. Горькая Балка,  п. Первомайский, п. Передовой) очень низкий современный уровень жилищной обеспеченности, поэтому генеральным планом допускается возможность увеличения емкости существующего жилищного фонда посредством  устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах имеющихся усадебных участков.

Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в размере:

- на период 2011 - 2021 гг. – 3,8 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2021 – 2031 гг. – 2,7 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 6,5 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

- 109,8 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2021 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 21,5  м2/чел.;

- 117,5 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2031 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 22,4 м2/чел.

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Прикубанском сельском поселении  не планируется.

### 2.2. Прогноз транспортного спроса Прикубанского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

### Основными транспортными артериями в поселении являются автомобильные дороги местного и районного значения. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам.

### Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

### Характер и цели передвижения населения Прикубанского сельского поселения  не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

### В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

### 2.3     Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в муниципальном образовании, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

### Таблица 7 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2031 года

| ### Наименование показателя | ### 2017 (Базовый год.) | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023-2031 | ### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Число автомобилей | ### 1050 | ### 1051 | ### 1052 | ### 1053 | ### 1054 | ### 1055 | ### 1061 | ### Планируется увеличение численности автомобилей с 1050 шт. до 1061 шт. |
| ### Число остановочных площадок | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### Прикубанского сельского поселения |
| ### Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### На расчетный срок не планируется развитие тротуаров, в связи с отсутствием финансирования |
| ### Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### На расчетный срок не планируется развитие велосипедных дорожек, в связи с отсутствием финансирования |
| ### Парковочное пространство, мест | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### На расчетный срок не планируется развитие парковок, в связи с отсутствием финансирования |
| ### Число автостанций (60 пассажиров) | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Число вертолетных площадок | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### Число аэропортов | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Число причалов | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |
| ### ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Число вокзалов | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### Строительство не планируется |

### 2.4   Прогноз развития дорожной сети

Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения  Новокубанского района  Краснодарского края позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

### - Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 80%;

### - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме;

### - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 5,0 км в год;

### Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

### - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

### - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

### - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достигнуть  запланированных в Программе величин показателей

### 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

### Таблица 8 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2031 года, ед.

| ### Наименование показателя | ### 2017 (базовый год) | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Число автомобилей, в т.ч. | ### 1050 | ### 1051 | ### 1052 | ### 1053 | ### 1054 | ### 1055 | ### 1061 |
| ### - легковые автомобили | ### 1050 | ### 1051 | ### 1052 | ### 1053 | ### 1054 | ### 1055 | ### 1061 |

### Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

### В поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

### 2.6 Прогноз показателей безопасности  дорожного движения

### В Прикубанском сельском поселении  за истекший период 2017 года дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы.

### В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

### - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

### - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

### - недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

### - несовершенство технических средств организации дорожного движения.

### Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

### - Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети;

### - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

### - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

### Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

### 2.7    Прогноз негативного  воздействия транспортной  инфраструктуры на  окружающую среду и  здоровья населения.

### В период действия программы не предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения не предвидится. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения, в связи с чем усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10 Программы.

### РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию и программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Прикубанского сельского поселения  Новокубанского района Краснодарского края  можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично – дорожной сети;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 9 - Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 80 | 0 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в Прикубанском сельском поселении, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков).

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией по итогам обследования состояния дорожного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям (жалобам) граждан.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам

транспорта

Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию

транспортно-пересадочных узлов

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год |  |  |  |
| Реконструкция остановки | 1 шт. | Прикубанского сельского поселения ул. Садовая | Бюджет МО-120,0 |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного

пространства

Планируемые мероприятия в Прикубанском сельском поселении  не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

В целях развития инфраструктуры пешеходного передвижения в Прикубанском сельском поселении  планируются:

- Мероприятия по реконструкция, ремонту, устройству твёрдого покрытия тротуаров.

| 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия тротуаров | 200 м. | Прикубанское сельское поселение (часть тротуара по ул. Садовая, правая сторона) | Бюджет МО-650,0 |
| 2024 год |  |  |  |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия тротуаров | 200 м | Прикубанское сельское поселение (часть тротуара по ул. Садовая, правая сторона) | Бюджет МО-700,0 |
| 2025 год |  |  |  |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия тротуаров | 200 м | Прикубанское сельское поселение (часть тротуара по ул. Садовая, левая сторона) | Бюджет МО-700,0 |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб

На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспорта средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего

пользования местного значения Прикубанского сельского поселения

В целях развития сети дорог Прикубанского сельского поселения  планируются:

- Мероприятия по ежегодному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Мероприятия по реконструкции, ремонту, устройству твёрдого покрытия дорог.

- Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети.

- Мероприятия по реконструкции и ремонту уличного наружного освещения автомобильных дорог.

Мероприятия по развитию сети дорог

| Наименование мероприятия | Характеристики | Расположение | Финансирование (сумма, из какого бюджета) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-900,0 |
| Грейдирование дорог | 20 км | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-300,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров (часть ул. Мира) | 150 м | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-450,0 |
| 2019 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-900,0 |
| Грейдирование дорог | 25 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-350,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров (часть ул. Мира) | 250 м. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-400,0 |
| 2020 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-900,0 |
| Грейдирование дорог | 20 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-300,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров (часть ул. Мичурина) | 300 м. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-500,0 |
| 2021 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-800,0 |
| Грейдирование дорог | 20 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-300,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров (часть ул. Мичурина) | 400 м. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-700,0 |
| 2022 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-950,0 |
| Грейдирование дорог | 25 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-350,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров (часть ул. Мичурина, Терешковой) | 300 м. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-650,0 |
| 2023 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-950,0 |
| Грейдирование дорог | 25 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-350,0 |
| 2024 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-950,0 |
| Грейдирование дорог | 25 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-350,0 |
| 2025 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-1000,0 |
| Грейдирование дорог | 25 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-350,0 |
| 2026 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-1000,0 |
| Грейдирование дорог | 25 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-350,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров | 300 м. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-700,0 |
| 2027 год |  |  |  |
| Реконструкция и ремонт уличного наружного освещения автомобильных дорог | 10 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-1000,0 |
| Грейдирование дорог | 25 км. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-350,0 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров | 350 м. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-800,0 |

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта

Мероприятия по развитию инфраструктуры объектов автомобильного транспорта не планируются.

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

В целях повышения безопасности дорожного движения муниципального образования Прикубанского сельского поселения  планируются:

- Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов муниципального образования Прикубанское сельское поселение.

| 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2019 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2020 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2021 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2022 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2023 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2024 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2025 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2026 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |
| 2027 год |  |  |  |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов | 16 шт. | Прикубанского сельского поселения | Бюджет МО-50,0 |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Данные мероприятия в муниципальном образовании Прикубанского сельского поселения   не планируются.

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Данные мероприятия в муниципальном образовании Прикубанского сельского поселения   не планируются.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Финансирование, тыс. руб |
| --- | --- | --- |
| Проведение опросов по удовлетворенности транспортным комплексом, оценка населения качеством предоставляемых услуг транспортным комплексом, уровнем развития транспортной инфраструктуры | 2017-2031 | 0,00 |

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 10

| Мероприятия |  | Финансирование на 2017-2030 гг., тыс. руб |  |  |  | Итого, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фед. бюджет | Областной бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт |  | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов |  | - | - | 120,00 | - | 120,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог в муниципальном образовании Прикубанское сельское поселение , в. т.ч | строительство дорог | - | - | - | - | - |
|  | ремонт дорог | - | - | 18950,0 | - | 18950,0 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  | - | - | 500,00 | - | 500,00 |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки |  | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по мониторингу |  | - | - | - | - |  |
| Всего: |  | 0,00 | 0,0 | 19570,0 | 0,00 | 19570,0 |

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 11

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 (Базовый год) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
|  | Число остановочных площадок | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 | ### 6 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 23 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 0,0 | 0,15 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,25 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 80 |

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств местного бюджета, предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной программы. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

ПРИКУБАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».