**24.08.2021 № 833**

**Об утверждении плана мероприятий по созданию (реконструкции) муниципальной системы оповещения населения муниципального образования Новокубанский район**

В целях реализации подпункта «а» пункта 12 «Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 696, подпункта «е» пункта 13 «Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 11 января 2018 года № 12, на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября 2003 года № 1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время», а также пункта 16 раздела 3 Приказа МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и от 31 июля 2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по созданию (реконструкции) муниципальной системы оповещения населения муниципального образования Новокубанский район согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Новокубанский район Д.М.Шкареду.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Новокубанский район А.В.Гомодин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Новокубанский район

от «24» августа 2021 года № 833

**ПЛАН**

**мероприятий по созданию (реконструкции) муниципальной системы оповещения населения**

**муниципального образования Новокубанский район**

| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения** | **Ответственный за организацию и проведения мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Первый этап** | | | |
| 1 | Планирование, подготовка к проектированию (проектно-изыскательские работы) и проектирование муниципальной системы оповещения населения с учетом мероприятий по обеспечению информационной безопасности | 2022 год | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 2 | Контроль за сохранностью технических средств системы оповещения населения | Постоянно | Главы Новокубанского городского и сельских поселений, МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» |
| 3 | Внесение изменения в нормативные правовые акты муниципального образования Новокубанский район в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения населения | 2021 год | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 4 | Разработка технического задания на создание (реконструкцию) муниципальной системы оповещения населения | 2022 год | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 5 | Определение в соответствии с законодательством проектной организации и заключение договора на разработку проектно-сметной документации | 2022 года | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Второй этап** | | | |
| 1 | Определение подрядчика (исполнителя) на выполнение работ по созданию (реконструкции) муниципальной системы оповещения населения | После проведения проектирования | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 2 | Заключение договора на поставку оборудования и необходимых материалов в соответствии с проектно-сметной документацией | 2023 год | Исполнитель работ (по контракту) |
| 3 | Заключение договора с собственниками заданий и сооружений, где планируется установка на размещение. Охрану и подключению ТСО к соответствующим сетям | по факту установки | МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» |
| 4 | Осуществление комплекса мероприятий по исключению несанкционированного задействования ТСО муниципальной системы оповещения населения | постоянно | МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» |
| 5 | Проведение обучения правилам эксплуатации ТСО оперативного дежурного и технического персонала органа повседневного управления и уполномоченных на оповещение населения | постоянно | МКУ «Ситуационный центр муниципального образования Новокубанский район» |
| 6 | По согласованию с координатором работ проведение предварительных испытаний на соответствие муниципальной системы оповещения населения требованиям технического задания и проектно-сметной документации, оформление акта по результатам испытания | По заверению строительства | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 7 | Направление координатору работ уведомления о завершении строительства, готовности системы оповещения к проведению испытаний | По заверению строительства | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Третий этап** | | | |
| 1 | Назначение приёмной комиссии (определение состава) для проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию муниципальной системы оповещения (состав комиссии должен соответствовать методическим рекомендациям) | По заверению строительства | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 2 | Оформление распорядительного документа о принятии муниципальной системы оповещения населения в эксплуатацию в составе территориальной подсистемы РСЧС муниципального образования Новокубанский район | По заверению строительства | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 3 | Проведение опытной эксплуатации системы оповещения | По заверению строительства | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 4 | Оформление паспорта на принятую в эксплуатацию муниципальную систему оповещения населения по форме, рекомендованной совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» | После сдачи в эксплуатацию | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |
| 5 | Внесение сведений о принятой системе оповещения в эксплуатацию в Положение о муниципальной системе оповещения | После сдачи в эксплуатацию | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Новокубанский район |

Заместитель главы муниципального

образования Новокубанский район Д.М.Шкареда