КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2017 года №1628 г. Новокубанск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 31 октября 2014 года № 1695 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

В соответствии со [статьей 179](garantF1://12012604.179) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [постановлением](garantF1://36842175.0) администрации муниципального образования Новокубанский район от 25 июля 2014 года № 1063 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район» (в редакции от 14 октября 2014 года № 1556 и от 23 июня 2015 года № 651) п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 31 октября 2014 года № 1695 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» изменения, изложив приложение в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Новокубанский район от 31 мая 2017 года № 491 и от 7 июля 2017 года № 739 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новокубанский район от 31 октября 2014 года № 1695 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования Новокубанский район А.В.Жиденко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район.

Глава муниципального образования

Новокубанский район А.В.Гомодин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район

от « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Новокубанский район

от 31 октября 2014 года № 1695

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН «КОМПЛЕКСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **муниципальной программы** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Координаторы подпрограмм** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район;  главный специалист администрации муниципального образования Новокубанский район, секретарь межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |
| **Участники**  **муниципальной программы** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район;  управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район;  управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Подпрограммы муниципальной программы** | подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения»;  подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;  подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры»;  подпрограмма «Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией» |
| **Ведомственные целевые программы** | не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с пострадавшими и числа погибших в результате ДТП;  эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;  ввод в эксплуатацию новых зданий общественной и социальной инфраструктуры;  обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности; |
| **Задачи муниципальной программы** | предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;  развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на автомобильном транспорте;  создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Новокубанского района;  формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Новокубанского района за счет развития современного ресурсного и информационного обеспечения;  снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджет Новокубанского района и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новокубанского района;  повышение энергетической безопасности экономики Новокубанского района;  осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий;  осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | сокращение количества ДТП с пострадавшими на территории Новокубанского района;  сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на территории Новокубанского района;  экономия электроэнергии в натуральном выражении;  экономия теплоэнергии в натуральном выражении;  количество зданий, введенных в эксплуатацию;  улучшение жилищных условий |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | этапы не предусмотрены  2015 – 2022 годы |
| **Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований муниципальной программы** | общий объем финансирования муниципальной программы составляет 537  511 900 (пятьсот тридцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей из которых за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район составляет 79 303 100 (семьдесят девять миллионов триста три тысячи сто) рублей, за счет средств краевого бюджета 52 607 800 (пятьдесят два миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот) рублей, за счет средств внебюджетных источников 405 601 000 (четыреста пять миллионов шестьсот одна тысяча) рублей. |

1. **Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы строительства, архитектуры и дорожного хозяйства**

Краснодарский край, в состав которого входит Новокубанский район, по уровню автомобилизации занимает ведущее место среди регионов Южного федерального округа и входит в тройку самых насыщенных транспортными средствами субъектов Российской Федерации. На каждую тысячу человек населения зарегистрировано 346 единиц автомототранспортных средств, что на 22 процента выше среднего показателя по России.

Опережающие темпы оживления различных секторов экономики, портов усиливают проблему безопасности дорожного движения. При этом постоянную опасность создают так называемые конфликтные точки и очаги аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.

Несмотря на то, что по количеству автоаварий в расчете на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств Краснодарский край имеет показатель 35,4 ДТП, что ниже среднероссийского показателя, уровень аварийности в Краснодарском крае остается высоким.

Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее – аварийность), приобретает особую остроту на дорогах в Новокубанском районе из-за постоянно возрастающей мобильности населения и особой обстановки на дорогах, связанной как с возрастающими потоками грузового транспорта, так и резко возрастающим числом индивидуального транспорта, что в совокупности приводит к беспрецедентному уровню потока транспорта.

Так за 9 месяцев 2014 года в Новокубанском районе зарегистрировано 375 ДТП, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 51 (2013 - 324; +15,7%), из них 40 ДТП (2013- 49), в которых 9 человек погибло (2013 - 12) и 48 человек получили ранения (2013- 45). Количество ДТП уменьшилось на 9 (-18,4%), количество погибших уменьшилось на 3 (-25%), число раненых увеличилось на 3 (+6,7%). Тяжесть последствий уменьшилась с 21,1% до 15,8% на 5,3% на 100 пострадавших.

Наиболее тяжелыми последствиями автоаварий отмечаются автодороги района - это, прежде всего: а/д «с.Отрадо-Ольгинское-Новокубанск-Армавир», которая практически по всей протяженности в черте г. Новокубанска, считается центральной улицей Первомайской, соответственно в час пик максимально загружена плотным транспортным потоком, где произошло 9 ДТП (22,5%), в которых 1 человек погиб (11,1%) и 11 человек получили ранения (22,9%). Все ДТП произошли в дневное и вечернее время, в часы пик, в период с 10-00 до 13-00 и с 16-00 до 22-00. ДТП произошли из-за нарушений водителями правил перестроения и маневрирования. Автодорога «Армавир-Отрадная» - 5 (12,5%) ДТП, в котором 2 (22,2%) человека погибло и 8 человек получили ранения (16,6%), причина ДТП несоблюдение очередности проезда и не правильный выбор безопасной скорости в светлое время суток. Одновременно с этим неблагополучная обстановка складывается на а/д «М-29 Кавказ», которая является федеральной автодорогой, так в указанный период зарегистрировано 8 ДТП (20%), где 5 (55,5%) человек погибло и 7 человек получили ранения (14,6%). Причинами основного количества ДТП явились нарушения правил перестроения и несоблюдение скоростного режима. На а/д «Подъезд к г. Майкопу» - 3 ДТП, погибших нет, 4 человека ранено. На остальных автодорогах ДТП не зарегистрировано. Всего на федеральных и краевых дорогах зарегистрировано 29 (73%) ДТП, в которых 9 (100%) человек погибло, 35 (73%) человек получили ранения. 88% ДТП произошли из-за столкновений ТС, водители которых грубо нарушили требования ПДД о маневрировании и расположении ТС на проезжей части дороги.

Анализ аварийности показывает, что по видам ДТП, распределено следующим образом: - столкновение - 19 ДТП (47,5%), в которых 4 человека погибло (44,4%) и 27 (56,2%) человек получили ранения; - наезд на препятствие, стоящее ТС, съезд с дороги - 10 ДТП (25%), в котором 3 (33%) человека погибло и 11 (23%) человек получили ранения; и наезд на пешехода - 6 ДТП (15% от общего числа), в котором 1 (11%) человек погиб и 5 (10%) человек получили ранения.

Наиболее аварийными днями недели зарегистрированы:

среда - 10 ДТП (25%), 5 (56%) человека погибло, 9 (19%) ранено;

четверг - 8 ДТП (20%), 1 (11%) человек погиб, 10 (21%) ранено;

суббота - 9 ДТП (23%), 1 (11%) человек погиб, 14 (29%) ранено;

воскресенье - 4 ДТП (10%), 2 (22%) человек погиб, 4 (8%) ранено.

Наиболее аварийное время суток:

с 15-00 до 01-00 зарегистрировано 27 ДТП (67%), в которых 5 (55%) человека погибло и 31 (65%) человек получили ранения;

с 05-00 до 11-00 зарегистрировано 10 ДТП (25%), в которых 4 (44%) человек погиб и 11 (23%) человек получили ранения.

Хотелось бы отметить по тяжести последствий при ДТП г. Новокубанск, в черте которого отмечена сложная обстановка сложившаяся с аварийностью, так в текущем году произошло 15 (37%) ДТП, в которых 1 (11%) человек погиб, 15 (37%) человека получили ранения. Прежде всего, причинами этих ДТП послужило грубое не выполнение водителями требований ПДЦ о соблюдении скоростного режима и правил маневрирования. Предотвратить подобные ДТП возможно было бы включением в работу уже существующих датчиков автоматической видеофиксации нарушений ПДД и установкой новых по ранее направленным предложениям, а также решением вопроса о не отключении придорожного искусственного освещения после 01.00 до 05.00.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества ДТП.

Территория, занимаемая муниципальным образованием Новокубанский район, - 1823 кв. км, занимая 14 место по площади среди всех муниципальных образований Краснодарского края. В границах муниципального образования Новокубанский район находятся 8 сельских и 1 городское поселение.

До настоящего времени на территории муниципального образования Новокубанский район действовала [**муниципальная целевая программа**](garantF1://36865805.1000) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новокубанского района на 2011 - 2020 годы», утверждённая [**постановлением**](garantF1://36865805.0) главы муниципального образования Новокубанский район от 09 марта 2011 года № 346 (далее - Программа на 2011 - 2020 годы).

За период действия указанной программы с 2011 года по настоящее время, в части информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводилась активная организация освещения вопросов энергосбережения в СМИ, проводились семинары с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и ТСЖ.

В 2011 - 2012 годах были проведены работы по обязательному энергетическому обследованию и паспортизации 78 муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район на общую сумму 1 млн. руб., из них 300 тыс. руб. предусмотрены в местном бюджете (бюджете муниципального образования Новокубанский район) и 700 тыс. руб. за счёт субсидий из краевого бюджета.

В 2011 - 2013 годах в рамках [**Программы**](garantF1://36865805.1000) на 2011 - 2020 годы проведены работы по установке общедомовых и индивидуальных приборов учёта используемых энергетических ресурсов в жилищном секторе и бюджетной сфере.

Активную роль в реализации энергосберегающих мероприятий на территории муниципального образования Новокубанский район выполняют ресурсоснабжающие организации и предприятия. Так, в 2012 году на реализацию энергосберегающих мероприятий ресурсоснабжающими организациями было потрачено 14 млн. руб.

В 2011 - 2012 годах в рамках реализации [**Программы**](garantF1://36865805.1000) на 2011 - 2020 годы были проведены работы в жилищном секторе по капитальному ремонту крыш, фасадов, подвальных и чердачных помещений, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, а также осуществлена замена в многоквартирных домах лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок службы 25 лет, на общую сумму 52,02 млн. руб.

Электроснабжение потребителей муниципального образования Новокубанский район обеспечивается за счет приобретения ее у ресурсоснабжающих организаций ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ОАО «НЭСК-энергосбыт»

Территориальное распределение потребителей энергоресурсов муниципального образования Новокубанский район характеризуется общей низкой плотностью населения (47,4 чел./кв. км) в сочетании с распределённостью структуры расселения. Население составляет около 87 тыс. чел. и проживает в основном в сельской местности

Передача (транспортировка) электрической энергии осуществляется по электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК–электросети» (распределительная сеть).

Электроснабжение потребителей муниципального образования Новокубанский район осуществляется от независимых понижающих подстанций напряжением 110/35/6 - 10 кВ, обслуживаемых ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК-электросети».

Электроснабжение, ремонт и техническое обслуживание осуществляет филиал ОАО "НЭСК - электросети" и ОАО «Кубаньэнерго».

В муниципальном образовании Новокубанский район за последние годы наращиваются объёмы жилищного, гражданского и промышленного строительства, что вызывает ежегодный прирост электрических нагрузок в диапазоне 0,5-2 МВт.

Теплоснабжение потребителей осуществляется в основном от котельных, состояние которых в значительной степени определяется изношенностью теплогенерирующего оборудования. Резервы сокращения потерь в теплоэнергетике довольно значительны и колеблются в диапазоне 35 - 55%.

В настоящее время в муниципальном образовании Новокубанский район осуществляется преимущественно централизованная система теплоснабжения от крупных источников тепла, что обеспечивает рациональное использование топливных ресурсов и снижает вредные выбросы в атмосферу.

Основная выработка тепловой энергии для нужд населения и социальной сферы осуществляется МУП «Тепловое хозяйство» - 19 котельных, ЗАО «Новокубанское» - 1 котельная, ОАО «Кристалл-2» - 1 ТЭЦ, и ФГУП «Армавирская биофабрика» - 1 котельная.

В связи с изношенностью водопроводных сетей в муниципальном образовании Новокубанский район нормативные потери воды при транспортировке потребителям значительны (в среднем 40% общего объёма добычи воды). Высокие потери в распределительных сетях, низкая надёжность работы объектов (водозаборов, сетей, устройств регулирования) являются следствием значительного износа сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики, что определяет невысокое качество оказываемых услуг по снабжению потребителей водными ресурсами.

Система газоснабжения муниципального образования Новокубанский район, обслуживаемая ОАО «Новокубанскрайгаз», по состоянию на 31 декабря 2012 включает в себя более 600 км газопроводов.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям муниципального образования Новокубанский район в 2012 году ОАО «Новокубанскрайгаз» произведено техническое обслуживание наружных газопроводов в количестве 424,24 км и сооружений на них, в том числе приборное техническое обследование подземных стальных газопроводов в количестве 140 км, обновлена покраска надземных газопроводов в количестве 9,3 км.

Выполнено техническое обслуживание внутренних газопроводов, газового оборудования коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями **Федерального закона** от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», **ПБ 12-529-03** «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утверждёнными **постановлением** Госгортехнадзора России от 18 марта 2003 года № 9, и утверждёнными сроками и видами обслуживания.

Проведена реконструкция газопроводов и газорегуляторных пунктов, реконструкция и капитальный ремонт средств электрохимической защиты подземных газопроводов, в том числе:

произведена перекладка 1,086 км распределительных газопроводов, в том числе 0,796 км подземных газопроводов;

для защиты подземных газопроводов от коррозии выполнено техническое перевооружение СКЗ - 3 шт., текущий ремонт СКЗ - 4 шт., капитальный ремонт СКЗ - 6 шт. Уровень защищённости подземных газопроводов составляет – 99 %;

выполнены необходимые работы по диагностике технического состояния подземных газопроводов в количестве 17 км;

выполнена диагностика технического состояния технологического оборудования в 1 ГРП и 6 ШГРП со сроком службы 20 и более лет и диагностика технического состояния 2 зданий ГРП с истекшим расчётным сроком службы.

Важнейшие особенности энергообеспечения территории муниципального образования Новокубанский район определяются основным аспектом: износом основных фондов энергоисточников и сетей.

Таким образом, основной задачей энергосбережения и формирования эффективной энергетики является создание условий для развития ведущих секторов экономики муниципального образования Новокубанский район. Решить вопрос повышения энергоэффективности экономики муниципального образования Новокубанский район возможно путём применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив ресурсы администрации муниципального образования Новокубанский район, предприятий, организаций и населения.

**Закон** Краснодарского края от 07 июня 2004 года № 723-КЗ «Об использовании возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае» предусматривает широкомасштабное вовлечение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему. Использование всего потенциала ВИЭ энергии позволит повысить энергообеспеченность жилищного фонда, бюджетной сферы, объектов туризма и отдыха за счёт современных, экологически безопасных установок.

При данных природно-климатических условиях вклад ВИЭ в энергоснабжение может быть обеспечен на уровне, достигнутом в экономически развитых странах.

Однако сейчас для потребителей экономически целесообразно только сооружение сезонных солнечных водонагревательных установок с работой в межотопительный период. При отсутствии эффективного отечественного оборудования в муниципальном образовании Новокубанский район реализуются проекты с использованием солнечных коллекторов германского, израильского, турецкого и китайского производства.

Значительное отставание в развитии ВИЭ объясняется как сложившимся соотношением цен (заниженные - на энергоносители, завышенные - на оборудование по сравнению с западноевропейскими экономически развитыми странами), так и нерешённостью ряда организационных вопросов.

Для активного развития ВИЭ помимо ожидаемых решений на федеральном и региональном уровнях необходима реализация нормативных правовых актов и ряда организационных мероприятий на муниципальном уровне.

В последующие годы прогнозируется дальнейшее снижение значений целевых показателей, в том числе снижение удельного расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, за счёт реализации мероприятий Программы.

Таким образом, активная работа по решению проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимым условием для реализации приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район.

Программа основывается на базовых принципах, основополагающих методических решениях, основных стратегических подходах, совокупность которых позволит:

достичь экономии всех видов энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

обеспечить сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

стимулировать развитие рынка энергосервисных услуг;

обеспечить подключение новых потребителей при минимальных капитальных затратах на развитие инфраструктуры;

обеспечить предоставление земельных участков под новое строительство объектов генерации, установление санитарно-защитных зон и т.д., что в целом положительно скажется на градостроительном развитии муниципального образования Новокубанский район;

обеспечить условия для  получения качественного образования, с возможностью организации всех видов учебной деятельности в одну смену обучения, безопасность и комфортность условий их осуществления;

обеспечить организацию внеурочных видов деятельности обучающихся, предоставление качественных услуг дополнительного образования детей;

обеспечить вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры муниципального образования Новокубанский район за счёт активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Таким образом, повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом государственной политики по снижению энергоёмкости экономики страны и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Реализация мероприятий Программы является одной из мер по повышению эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала муниципального образования Новокубанский район.

Сложившаяся в муниципальном образовании Новокубанский район ситуация, связанная с состоянием инженерной и социальной инфраструктуры, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития.

Для ввода в эксплуатацию планируемых к строительству зданий общественной инфраструктуры требуется строительство и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, проведение работ по реконструкции зданий.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить своевременное и качественное медицинское обслуживание населения с привлечением молодых кадров в сельскую местность, а также сэкономить потребление энергоресурсов за счет применения энергосберегающих технологий.

Мероприятия Программы охватывают все отрасли экономики муниципального образования Новокубанский район и должны стать не только инструментом повышения эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним из базовых элементов технического и технологического перевооружения предприятий, жилищного фонда и муниципальных учреждений муниципального образования Новокубанский район.

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены в течение одного финансового года.

Подпрограммы являются системой базовых принципов, основополагающих методических решений, основных стратегических подходов, совокупность которых позволит администрации муниципального образования Новокубанский район эффективно решать поставленные задачи.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми Подпрограммами ресурсами, сочетание комплексного подхода с рациональным расходованием финансовых средств.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в Программе проблем можно считать:

1) комплексный подход к решению проблемы.

Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволят учесть значительное число факторов, влияющих на её эффективность, и в рамках финансирования определить их приоритетность;

2) распределение полномочий и ответственности.

В рамках Программы проводится четкое распределение полномочий, ответственности, что в целом позволяет повысить эффективность выполнения программных мероприятий;

3) координацию решения проблем.

В целях эффективного решения возникающих проблем, определяются координаторы Программы;

4) обеспечение полного и своевременного финансирования.

В Программе обозначается механизм и объем финансирования программных мероприятий, что позволит обеспечить полноту финансирования, своевременность оплаты реализованных мероприятий.

**2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы**

**реализации муниципальной программы**

2.1. Основными целями программы являются:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с пострадавшими и числа погибших в результате ДТП;

эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам;

ввод в эксплуатацию новых зданий общественной и социальной инфраструктуры.

2.2. Мероприятия муниципальной программы направлены на решение следующих стратегических задач:

предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на автомобильном транспорте;

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Новокубанского района;

формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности края за счет развития современного ресурсного и информационного обеспечения;

снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новокубанского района;

повышение энергетической безопасности экономики Новокубанского района;

повышение доступности качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественное предоставление услуг дополнительного образования детей;

организация образовательного процесса в одну смену;

осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры.

2.3. Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основе системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития образования и определить его влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования Новокубанский район.

Все целевые показатели соответствуют целям и задачам муниципальной программы. Они являются достоверными и доступными для определения.

Целевые показатели и критерии муниципальной программы, позволяющие оценивать эффективность её реализации по годам, приводятся в табличной форме в соответствии с приложением № 1 к настоящей муниципальной программе.

**3. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 к данной программе.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

4.1. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 537  511 900 (пятьсот тридцать семь миллионов пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот) рублей из которых за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район составляет 79 303 100 (семьдесят девять миллионов триста три тысячи сто) рублей, за счет средств краевого бюджета 52 607 800 (пятьдесят два миллиона шестьсот семь тысяч восемьсот) рублей, за счет средств внебюджетных источников 405 601 000 (четыреста пять миллионов шестьсот одна тысяча) рублей, за счет средств внебюджетных источников 405 601 000 (четыреста пять миллионов шестьсот одна тысяча) рублей:

В том числе по годам:

2015 год – 1 563 000 (один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи) рублей - местный бюджет;

2016 год – 78 544 600 (семьсот восемьдесят тысяч пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот) рублей, в том числе:

12 355 300 (двенадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч триста) рублей - местный бюджет;

15 389 300 ( пятнадцать миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) рублей- краевой бюджет;

50 800 000 (пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей - внебюджетные средства;

2017 год – 138 235 900(сто тридцать восемь миллионов двести тридцать пять тысяч девятьсот) рублей, в том числе:

13 809 400 (тринадцать миллионов восемьсот девять тысяч четыреста) рублей- местный бюджет;

28 018 500 (двадцать восемь миллионов восемнадцать тысяч пятьсот) рублей - краевой бюджет;

96 408 000 (девяносто шесть миллионов семьсот шесть тысяч) рублей - внебюджетные средства;

2018 год- 144 705 400 (сто сорок четыре миллиона семьсот пять тысяч четыреста) рублей, в том числе:

15 702 400 ( пятнадцать миллионов семьсот две тысяч четыреста) рублей- местный бюджет;

9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей - краевой бюджет;

119 803 000 (сто девятнадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей - внебюджетные средства;

2019 год- 41 583 800 (сорок один миллион пятьсот восемьсот три тысячи восемьсот) рублей, в том числе:

7 983 800 (семь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей- местный бюджет;

33  600 000 (тридцать три миллиона шестьсот тысяч) - внебюджетные средства;

2020 год - 111 299 200 (сто одиннадцать тысяч двести девяносто девять тысяч двести) рублей, в том числе:

6 469 200 (шесть миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч двести) рублей- местный бюджет;

104 830 000 (сто четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей - внебюджетные средства;

2021 год - 10 390 000 (десять миллионов триста девяносто тысяч) рублей, в том числе:

10 310 000 (десять миллионов триста десять тысяч) рублей - местный бюджет;

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей - внебюджетные средства;

2022 год - 11 190 000 (одиннадцать миллионов сто девяносто тысяч) рублей, в том числе:

11 110 000 (одиннадцать миллионов сто десять тысяч) рублей - местный бюджет;

80 000 (восемьдесят тысяч) рублей - внебюджетные средства.

По подпрограммам муниципальной программы:

4.1.1. Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» на 2015 - 2022 годы за счет средств краевого и районного бюджетов составляет 83 539 251 (восемьдесят три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят один) рубль, в том числе из местного бюджета 50 520 751 (пятьдесят миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль, из средств краевого бюджета 33 018 500 (тридцать три миллиона восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе:

2015 год – 713 000 (семьсот тринадцать тысяч) рублей- местный бюджет;

2016 год – 8 603 351 (восемь миллионов шестьсот три тысячи триста пятьдесят один рубль) в том числе:

3 603 351 (три миллион шестьсот три тысячи триста пятьдесят один) рубль местный бюджет;

5 000 000 (пять миллионов) рублей- краевой бюджет;

2017 год – 34 086 400 (тридцать четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей в том числе:

6 778 900 (шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей из местного бюджета;

28 018 500 (двадцать восемь миллионов восемнадцать тысяч пятьсот) рублей из краевого бюджета;

2018 год – 5 652 400 (пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста) рублей;

2019 год – 6 333 800 (шесть миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот) рублей;

2020 год – 6 319 200 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч двести) рублей;

2021 год – 10 160 000 (десять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей;

2022 год - 10 960 000 (десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Общий планируемый объем финансирования подпрограмм будет уточняться в зависимости от принятых краевом уровне решений об объемах выделяемых средств.

4.1.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Планируемый объем финансирования подпрограммы на 2016 - 2022 годы 406  416 500 (четыреста шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот) рублей из которых общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район составляет 815 500 (восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, внебюджетные источники 405 601 000 (четыреста пять миллионов шестьсот одна тысяча) рублей, в том числе по годам:

2016 год – 51 355 500(пятьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе:

555 500 (пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей – местный бюджет;

50 800 000 (пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей - внебюджетные средства;

2017 год – 96 418 000 (девяносто шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей в том числе:

10 000 ( десять тысяч) рублей – местный бюджет;

96 408 000 (девяносто шесть миллионов четыреста восемь тысяч) рублей – внебюджетные средства;

2018 год – 119 853 000 (сто девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей– местный бюджет;

119 803 000 (сто девятнадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей – внебюджетные средства;

2019 год –33 650 000 (тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей– местный бюджет;

33 600 000 (тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей – внебюджетные средства;

2020 год – 104 880 000 (сто четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – местный бюджет;

104 830 000 (сто четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей – внебюджетные средства;

2021 год - 130 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) – местный бюджет;

80 000 (восемьдесят тысяч) - внебюджетные средства;

2022 год - 130 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) – местный бюджет;

80 000 (восемьдесят тысяч) - внебюджетные средства.

Потребность в финансовом обеспечении подпрограммы рассчитана на основании смет расходов с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой целевой подпрограммы.

4.1.3. Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры».

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район составляет 45 380 400 (сорок пять миллионов триста восемьдесят тысяч четыреста) рублей из которых за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район 25 791 100 (двадцать пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча сто) рублей, из краевого бюджета 19 589 300 (девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч триста) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей из местного бюджета;

2016 год – 17 959 550 (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе:

7 570 250 (семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей из местного бюджета;

10 389 300 (десять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) рублей из краевого бюджета;

2017 год - 6 670 800 (шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч восемьсот) рублей из местного бюджета;

2018 год - 18 400 000 (восемнадцать четыреста тысяч) рублей, в том числе:

9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей из местного бюджета;

9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей из краевого бюджета;

2019 год - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей из местного бюджета.

Общий планируемый объем финансирования подпрограмм будет уточняться в зависимости от принятых на краевом уровне решений об объемах выделяемых средств.

4.1.4. Подпрограмма «Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией».

Общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район составляет 2 175 800 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, в том числе:

2016 год – 626 100 (шестьсот двадцать шесть тысяч сто) рублей;

2017 год – 349 700 (триста сорок девять тысяч семьсот) рублей;

2018 год – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

2019 год – 100 000 (сто тысяч) рублей;

2020 год – 100 000 (сто тысяч) рублей;

2021 год – 100 000 (сто тысяч) рублей;

2022 год – 100 000 (сто тысяч) рублей.

**5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятий программы будет способствовать:

снижению количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими;

снижению нагрузки на бюджет муниципального образования Новокубанский район на оплату энергетических ресурсов;

увеличению количества социально-значимых объектов.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 7 к постановлению администрации муниципального образования Новокубанский район от 25 июля 2014 года № 1063 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Новокубанский район».

# **6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её выполнением**

Координатор муниципальной программы в процессе реализации муниципальной программы:

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальной программу и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет мониторинг и анализ отчетов координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы, включенных в муниципальную программу (подпрограммы).

проводит оценку эффективности муниципальной программы;

готовит ежегодный отчет о ходе реализации муниципальной программы в установленные сроки;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на [официальном сайте](garantF1://23800500.100101) в сети «Интернет».

6.1. Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район, в лице заместителя главы муниципального образования Новокубанский район (вопросы строительства, транспорта, архитектуры и жилищно-коммунальной сферы).

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, который несет ответственность за реализацию Подпрограммы:

осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

6.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район, в лице заместителя главы муниципального образования Новокубанский район (вопросы строительства, транспорта, архитектуры и жилищно-коммунальной сферы).

Текущее управление и координацию действий подпрограммы осуществляет координатор программы – отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район.

6.3. Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры».

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район, в лице заместителя главы муниципального образования Новокубанский район (вопросы строительства, транспорта, архитектуры и жилищно-коммунальной сферы).

Текущее управление и координацию действий подпрограммы осуществляет координатор программы – отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы.

6.4. Подпрограмма «Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией».

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район, в лице заместителя главы муниципального образования Новокубанский район (вопросы строительства, транспорта, архитектуры и жилищно-коммунальной сферы).

Текущее управление и координацию действий подпрограммы осуществляет координатор программы – отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В.Жиденко

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к муниципальной программе  муниципального образования  Новокубанский район  «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» |

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Новокубанский район «комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

| № п/п | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | Значение показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования, обучающихся по профессиям, предполагающим управление транспортным средством | | | | | | | | | | | |
| Освещение проблемы детского дорожно-транспортного травматизма и работы по его профилактике в СМИ | | | | | | | | | | | |
| Организация проверок автотранспортных предприятий в порядке надзора за соблюдением требований Федерального закона «О безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | |
| Изготовление наглядной агитации и социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:  баннеры, перетяжки, листовки, плакаты, книжные закладки, карманные календари, социальная реклама на общественном транспорте и «школьных автобусах» | | | | | | | | | | | |
| Повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Новокубанского район | | | | | | | | | | | |
| Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| Цель | предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;  развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на автомобильном транспорте  22 | | | | | | | | | | | |
| Задача | предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения  развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на автомобильном транспорте | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Сокращение количества ДТП с пострадавшими на территории Новокубанского района | | единиц | | 544 | 436 | 349 | 370 | 360 | 353 | 340 | 320 |
| 1.2. | Сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на территории Новокубанского района | | человек | | 15 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 2. | Замена светильников и ламп на энергосберегающие | | | | | | | | | | | |
| Установка узлов учета энергопотребления | | | | | | | | | | | |
| Организационные мероприятия по пропаганде политики государства в области энергосбережения | | | | | | | | | | | |
| Цель | эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам | | | | | | | | | | | |
| Задача | создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Новокубанского района;  формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Новокубанского района за счет развития современного ресурсного и информационного обеспечения;  снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджет Новокубанского района и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новокубанского района;  повышение энергетической безопасности экономики Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | | 77 | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 2.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | | 91 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | | % | | 83 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | | % | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВт/кв.м. | | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 |
| 2.2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв.м. | | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| 2.2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 человека) | | куб.м./чел. | | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 5,7 |
| 2.2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 человека) | | куб.м./чел. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 человека) | | куб.м./чел. | | 415 | 410 | 400 | 390 | 380 | 375 | 370 | 365 |
| 2.3. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв.м. | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,085 | 0,08 | 0,06 |
| 2.3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | куб.м./чел. | | 30 | 29 | 28 | 27 | 27,5 | 27 | 26,5 | 24,5 |
| 2.3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах  (в расчете на 1 жителя) | | куб.м./чел. | | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,75 | 4,7 | 3,7 |
| 2.3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВт/кв.м. | | 33 | 32 | 31 | 30 | 29,5 | 29 | 28,5 | 27,5 |
| 2.3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления  (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | тыс.куб.м/  кв.м. | | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| 2.3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на  1 жителя) | | тыс.куб.м/  чел. | | 0,09 | 0,085 | 0,08 | 0,075 | 0,073 | 0,07 | 0,068 | 0,059 |
| 2.3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | т.у.т./кв.м. | | 0,04 | 0,04 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,027 |
| 2.4. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | | т.у.т./млн.  Гкал | | 170388 | 168122 | 167500 | 166000 | 165000 | 164500 | 164000 | 162500 |
| 2.4.2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии (в системах теплоснабжения) | | кВтч/  куб.м. | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 2.4.3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | | % | | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| 2.4.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | | % | | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 31 |
| 2.4.5. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | | кВтч/  куб.м. | | 1,20 | 1,15 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| 2.4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | | кВтч/  куб.м. | | 1,25 | 1,2 | 1,18 | 1,15 | 1,1 | 1,08 | 1,07 | 1,06 |
| 2.4.7. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | | кВтч/  кв.м. | | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 |
| 3. | Строительство амбулатории врача общей практики в х.Ляпино | | | | | | | | | | | |
| Строительство амбулатории врача общей практики в пос. Прикубанском | | | | | | | | | | | |
| Строительство амбулатории врача общей практики в с.Ковалевском | | | | | | | | | | | |
| Строительство образовательного учреждения на 1100 мест | | | | | | | | | | | |
| Ремонт нежилых помещений существующих зданий г.Новокубанск ул. Советская, 92,82 | | | | | | | | | | | |
| Реконструкция существующего здания под детскую музыкальную школу на 150 учащихся по ул. Ленина, 268 в ст.Советской | | | | | | | | | | | |
| Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера:АА1а1 г.Новокубанск, ул.Первомайская,134 | | | | | | | | | | | |
| Ремонт нежилых помещений существующего зданий, расположенных в г.Новокубанске, ул.Первомайская 124,151 | | | | | | | | | | | |
| Благоустройство территории МАУ «МФЦ» | | | | | | | | | | | |
| Цель | ввод в эксплуатацию новых зданий общественной и социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| Задача | осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество зданий введенных в эксплуатацию | | единиц | | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией | | | | | | | | | | | |
| Цель | обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | |
| Задача | осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий; | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Улучшение жилищных условий | | человек | | 164 | 179 | 195 | 216 | 225 | 233 | 241 | 249 |

(\*) – отдельный учет электрической энергии, используемой для передачи тепловой энергии не ведется.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В.Жиденко

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
| 1. | Цель | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и числа погибших в результате ДТП  развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на  автомобильном транспорте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования, обучающихся по профессиям, | **всего** | **150** | **-** | | **-** | | **-** | | **30** | | | **30** | | **30** | | | **30** | | **30** | | | Снижение уровня аварийности у «молодых водителей» | Управление образования администрации муниципального образования  Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 150 | - | | - | | - | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | | |
|  | предполагающим управление транспортным средством |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
| 1.1.2. | Освещение проблемы детского дорожно-транспортного травматизма и работы по его профилактике в СМИ | **всего** | **60** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **30** | | **30** | | | Снижение опасного поведения граждан  путем информирования о правилах и требованиях в области дорожного движения  развитие системы обеспечения безопасности  пассажиров на автомобильном транспорте | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации муниципального образования Новокубанский район  Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 60 | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | 30 | | 30 | | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| 1.1.3. | Изготовление наглядной агитации и социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного | **всего** | **636,1** | **-** | | **68,4** | | **67,7** | | **100** | | | **100** | | **100** | | | **100** | | **100** | | |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | | 5-й год реали-зации  2019 | | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
|  | травматизма:  баннеры, перетяжки, листовки, плакаты, книжные закладки, карманные календари, социальная реклама на общественном транспорте и «школьных автобусах» | местные бюджеты | 636,1 | - | 68,4 | | 67,7 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | Снижение опасного поведения граждан  путем информирования | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог местного значения Новокубанского район | **всего** | 40587,4 | 556 | 7 346 | | 4 270 | | **4 022,4** | | | | **5203,8** | | | **5189,2** | | | **7000** | | 7000 | | Приведение в соответствии с ГОСТ автодорожной сети | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | 5 000 |  | 5 000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| местные бюджеты | 35587,4 | 556 | 2 346 | | 4 270 | | 4 022,4 | | | | 5203,8 | | | 5189,2 | | | 7000 | | 7000 | |
|  |  |  | | 100,0 | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | Осуществление строительного контроля |
|  |  |  | | 100,0 | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | Составление сметной документации |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реали-зации  2018 | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | | |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |  |  |
| 1.1.5. | Содержание автомобильных дорог местного значения Новокубанский район | **всего** | **11 098,8** | **157** | | **481** | | **960,8** | | | **1500** | | **1000** | | **1000** | | | **3000** | | **3000** | | | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, сокращение количества ДТП | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 11 098,8 | 157 | | 481 | | 960,8 | | | 1500 | | 1000 | | 1000 | | | 3000 | | 3000 | | |
| 1.1.6. | Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения Новокубанского района | **всего** | **1 508** | **-** | | **708** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **800** | | | Оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог местного значения на территории муниципального образования | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 1 508 | - | | 708 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | 800 | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | | 4-й год реали-зации  2018 | | 5-й год реали-зации  2019 | | | 6-й год реали-зации  2020 | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
| 1.1.7. | Софинансирование мероприятий программы«Развитие сетей автомобильных дорог Краснодарского края» | **всего** | 28 961,6 | - | | - | | 28 961,6 | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, сокращение количества ДТП | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 27 513,5 | - | | - | | 27513,5 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| местные бюджеты | 1 448,1 |  | |  | | 1 448,1 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| 1.1.8. | Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» | **всего** | **537,3** | **-** | | **-** | | **537,3** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | приобретение мобильных автогородков, оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях, приобретение и | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | 505,0 | - | | - | | 505,0 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| местные бюджеты | 32,3 | - | | - | | 32,3 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| 1.1.8.1 | в том числе софинансирование расходных | **всего** | **32,3** | - | | - | | 32,3 | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | | 4-й год реали-зации  2018 | | 5-й год реали-зации  2019 | | | 6-й год реали-зации  2020 | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
| 1.1.8.1 | обязательств муниципального образования Новокубанский район по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края | федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | распространение световозвращающих приспособлений | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местные бюджеты | 32,3 | - | | - | | 32,3 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
|  | **ИТОГО** | **всего:** | **83 539,2** | **713** | | **8603,4** | | **34 797,4** | | | | **5652,4** | | **6333,8** | | | **6319,2** | | **10160** | | **10960** | |  |  |
| **краевой бюджет** | **33 018,5** | **-** | | **5000** | | **28 018,5** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | |  | |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | - | |
| **местный бюджет** | **50520,7** | **713** | | **3603,4** | | **6778,9** | | | | **5652,4** | | **6333,8** | | | **6319,2** | | **10160** | | **10960** | |
| **внебюджетные** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2. | Цель | Обеспечение надежности и повышение качества электроснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача | осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство питающих ВЛ-110кВ – отпайки от ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая до ПС «Царское село» (Объездная) | **всего** | **11 200** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **11200** | **-** | | **-** | Подключение  ПС 110/10 "Царское село"  (Объездная) | ПАО  «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 11 200 | - | | - | | - | | - | - | 11200 | - | | - |
| 2.1.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Прочноокопская, Глубокая,  Стебницкая. | **всего** | **120120** | **-** | | **-** | | **38010** | | **56480** | **-** | **25630** | **-** | |  | Повышение надежности электроснабжения | ПАО  «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | |  |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |  |  |
| внебюджетные источники | 120120 | - | | - | | 38010 | | 56480 | - | 25630 | - | | - |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ (0,4км), ТП-10/0,4 (160 кВА) кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,04км), от ПС 35/10 кВ "Кировская" | **Всего** | **3000** | **-** | | **-** | | **-** | | **3000** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Подключение объекта "Строительство специализированного комбикормового завода", площадью 1,5 га, 400м. На восток от х. Кирова | ПАО «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 3000 | - | | - | | - | | 3000 | - | - | - | | - |
| 2.1.4. | Строительство ВЛ-10кВ | **Всего** | **114134** | **-** | | **-** | | **36964** | | **22880** | **-** | **47120** | **-** | | **-** | Ликвидация дефицита мощности. Распределение нагрузок. | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный  бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 114134 | - | | - | | 36964 | | 22880 | - | 47120 | - | | - |
| 2.1.5. | Строительство ВЛ-0,4кВ | **Всего** | **22900** | **-** | | **430,0** | | **-** | | **-** | **15870** | **6600** | **-** | | **-** | Присоединение новых потребителей до 15кВт. | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой  бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
|  |  | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.5. | Строительство ВЛ-0,4кВ | местный бюджет | \_ | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - | Присоединение новых потребителей до 15кВт. | ОАО «НЭСК-электросети» |
| внебюджетные источники | 22900 | - | | 430 | | - | | - | 15870 | 6600 | - | | - |
| 2.1.6. | Строительство КТП-10/0,4кВ проходного типа | **всего** | **11858** | **-** | | **-** | | **615** | | **5353** | **4820** | **1070** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные | 11858 | - | | - | | 615 | | 5353 | 4820 | 1070 | - | | - |
| 2.1.7. | Строительство БКТП-10/0,4кВ г. Новокубанск. | **Всего** | **8770** | **-** | | **-** | | **-** | | **8770** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 8770 | - | | - | | - | | 8770 | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.8. | Строительство БРТП-1-10кВ взамен КТП-НВ7-160  г. Новокубанск | **всего** | **13370** | **-** | | **-** | | **-** | | **13370** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 13370 | - | | - | | - | | 13370 | - | - | - | | - |
| 2.1.9. | Строительство БРТП-4-10кВ в районе ЗТП-КН7-106 г. Новокубанск | **всего** | **13370** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **13370** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 13370 | - | | - | | - | | - | - | 13370 | - | | - |
| 2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер КП1 г. Новокубанск | **всего** | **14570** | **-** | | **14570** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, улучшение качества передаваемой электроэнергии | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
|  |  | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер КП1 г. Новокубанск | местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - | Уменьшение потерь, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение | ОАО «НЭСК-электросети» |
| внебюджетные источники | 14570 | - | | 14570 | | - | | - | - | - | - | | - |
| 2.1.11 | Реконструкция КЛ-10кВ от  ЗТП-КН3-127 до ЗТП-КН3-81 с заменой на ВЛ-10кВ  г. Новокубанск | **всего** | **2440** | **-** | | **-** | | **-** | | **2440** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение  потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 2440 | - | | - | | - | | 2440 | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КП1-157 (4 фидера) г. Новокубанск | **всего** | **6280** | **-** | | **-** | | **-** | | **6280** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | |  | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 6280 | - | | - | | - | | 6280 | - | - | - | | - |
| 2.1.13 | Реконструкция КТП (11 шт. в г.Новокубанске) | **Всего** | **55469** | **-** | | **24250** | | **17079** | | **1230** | **12910** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 55469 | - | | 24250 | | 17079 | | 1230 | 12910 | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.14 | Реконструкция ЗТП-НВ3-105 ул. Ленина. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ3-105 (4 фидера), г. Новокубанск | **всего** | **11550** | **-** | | **11550** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 11550 | - | | 11550 | | - | | - | - | - | - | | - |
| 2.1.15 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-10/0,4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) г.Новокубанск | **всего** | **3740** | **-** | | **-** | | **3740** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 3740 | - | | - | | 3740 | | - | - | - | - | | - |
| 3 | Цель | Эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 3.1.1. | Замена светильников и ламп на энергосберегающие | **всего** | **350** | **-** | | **90** | | **10** | | **50** | **50** | **50** | **50** | | **50** | экономия электроэнергии в натуральном выражении | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | 350 | - | | 90 | | 10 | | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
|  | - | | 50 | | - | | - | - | - | - | | - | Экономия электроэнергии | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района |
|  | - | | 40 | | 10 | | 50 | - | 50 | - | | 50 | Экономия электроэнергии | Администрация МО Новокубанский район |
|  | - | | - | | - | | - | 50 | - | 50 | | - | Экономия электроэнергии | Управление образования администрации МО Новокубанский район |
| 3.1.2. | Установка и ремонт узлов учета энергопотребления | **всего** | **465,5** | **-** | | **465,5** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Оснащение узлами учета тепловой энергии  Разработка проектной документации на установку 6 узлов учета | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | 465,5 | - | | 423,5 | | - | | - | - | - | - | | - |
|  | - | | 42,0 | | - | | - | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации  2021 | 8-й год реализации 2022 |
| 3.1.3. | Мероприятия по замещению бензина дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным газом | **всего** | **640** | **-** | **120** | | **120** | | **80** | | **80** | **80** | | **80** | **80** | Сохранение окружающей среды | Муниципальные унитарные предприятия «Новокубанский городской водоканал», «Тепловое хозяйство», «Чистый город» |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | 640 | - | 120 | | 120 | | 80 | | 80 | 80 | | 80 | 80 |
|  |  | **всего** | **406 416,5** | **-** | **51355,5** | | **96418** | | **119853** | | **33 650** | **104880** | | **130** | **130** |  |  |
| **краевой бюджет** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | |  |  |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | |  |  |
| **местный бюджет** | **815,5** | **-** | **555,5** | | **10** | | **50** | | **50** | **50** | | **50** | **50** |
| **внебюджетные средства** | **405 601** | **-** | **50800** | | **96408** | | **119803** | | **33600** | **104830** | | **80** | **80** |
| 4. | Цель | ввод в эксплуатацию новых зданий общественной и социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача | осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.1. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в пос. Прикубанском Прикубанского сельского поселения | **всего** | **11200** | **-** | | **-** | | | **-** | | **11200** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Строительство подводящих инженерных коммуникаций, техническое присоединение и благоустройство территории: асфальтирование и озеленение прилегающей территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 9200 | - | | - | | | - | | 9200 | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 2000 | - | | - | | | - | | 1600 | | - | | - | | - | - |
|  |  | |  | | | - | | 100 | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | осуществление строительного контроля |
|  |  | |  | | | - | | 300 | | - | | - | | - | - | Составление сметной документации, выполнение проектных работ |  |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.2. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в х.Ляпино | **Всего** | **10 889,3** | **-** | **10 889,3** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Строительство здания амбулатории врача общей практики, строительство подводящих инженерных коммуникаций и благоустройство территории: асфальтирование и озеленение прилегающей территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 10 389,3 | - | 10 389,3 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | 500 | - | 227,3 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| - | 173 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - | Составление сметной документации, выполнение проектных работ |
| - | 99,7 | | | | - | | - | | - | | - | - | |  | осуществление строительного контроля |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт здания администрации г.Новокубанск, ул.Первомайская, 124 | **всего** | **1535,9** | **-** | **-** | | | **1535,9** | | |  | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Ремонт помещений в здании, с выполнением мероприятий по ремонту входной группы для доступа инвалидов в здание | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | |  | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | - | | |  | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | - | | | 1535,9 | | |  | | - | | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |
| 4.1.4. | Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера:АА1а1 г.Новокубанск, ул.Первомайская, 134 | **всего** | **4 445** | **-** | **4 445** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Ремонт нежилых помещений существующего здания, в том числе лестничной клетки, изготовление сметной документации общестроительные работы | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | |  |
| местный бюджет | 4 445 | - | 4 445 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  |
|  |  | - | 258,1 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  |
|  |  | - | 2 740,3 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.4. | Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера:АА1а1 г.Новокубанск, ул.Первомайская, 134 |  | - | - | 1 075,0 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | электромонтажные работы и монтаж локальных сетей | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| - | - | 257,5 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Обустройство сигнализаций типа АПС, СОУЭ, ОС |
| - | - | 87,1 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Осуществление функций строительного контроля |
| 4.1.5. | Реконструкция существующего здания под детскую музыкальную школу на 150 учащихся по ул. Ленина, 268 в ст.Советской | **всего** | **2 193,1** | **400** | **1625,3** | | | | **167,8** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Общестроительные работы и инженерные коммуникации, ремонт котельной и помещений основного здания | Отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 2 193,1 | 322,2 | 1625,3 | | | | 167,8 | | - | | - | | - | | - | - |
|  | 77,8 | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Проектная документация по газификации, изготовление топоплана | Управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район |
|  |  | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.6. | Благоустройство территории МАУ «МФЦ» (закрытый двор) | **всего** | **450** | **450** | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Асфальтирование и установка разметки и знаков парковки | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы  администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 450 | 450 | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.1.7. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в с.Ковалевском | **всего** | **1500** | **-** | **-** | | | | **-** | | **-** | | **1500** | | **-** | | **-** | **-** | Строительство здания амбулатории врача общей практики, строительство подводящих инженерных коммуникаций и благоустройство территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы  администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 1500 | - | - | | | | - | | - | | 1500 | | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.1.8. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Советская, 92 | **всего** | **1000** | **-** | **1000** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Ремонт нежилых помещений №№ 1-11 и №№18,19,21 | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1000 | - | 967,3 | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Общестроительные работы |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.8. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности,  расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Советская, 92 | местный бюджет |  | - | 20, 7 | | | - | | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Осуществление функций строительного контроля | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| - | 12,0 | | | - | | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Изготовление сметной документации |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | - |  |  |
| 4.1.9 | Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера:АА1а1 г.Новокубанск, ул.Первомайская 134 | **всего** | **4 678,1** | **-** | **-** | | | **4 678,1** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Ремонт нежилых помещений | МКУ «Новокубанский молодёжный центр» администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 4 678,1 | - | - | | | 4 534,8 | | | - | | - | | - | | - | - | Общестроительные работы, монтаж сигнализации: охранной, АПС, прокладка компьютерной и телефонной сети |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.9 |  | местный бюджет | - | - | - | | 97,1 | | | - | | - | | - | | - | | - | Осуществление функций строительного контроля |  |
| - | - | - | | 46,2 | | | - | | - | | - | | - | | - | Изготовление сметной документации |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4.1.10. | Строительство здания школы на 1100 мест в г.Новокубанске | **всего** | **289,0** | **-** | **-** | | **289,0** | | | **-** | | **-** | | **-** | | - | | - | Привязка местности типового проекта для строительства школы на 1100 мест | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| местный бюджет | 289,0 | - | - | |  | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 289,0 | | |  | |  | |  | |  | |  | выполнение инженерных изысканий для привязки проекта |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4.1.11. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности,  расположенного | **всего** | **1 388,4** | **-** | **-** | | **-** | | | **1388,4** | | **-** | |  | |  | |  | Ремонт нежилых помещений в здании | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| местный бюджет | 1 388,4 | - | - | | - | | | 1 333,1 | | - | | - | | - | | - | общестроительные работы |
|  |  |  | |  | | | 40,3 | |  | |  | |  | |  | Осуществление функций |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.11 | по адресу: г.Новокубанск, ул.Первомайская 151 | местный бюджет |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | строительного контроля |  |
|  |  | |  | | |  | | 15,0 | |  | |  |  | |  | Изготовление сметной документации |
| 4.1.12. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Советская, 82 | **всего** | **1 811,6** | - | | - | | | - | | **1811,6** | | - | | - | - | | - | Ремонт нежилых помещений в здании | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | **-** | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | 1 811,6 | - | | - | | | - | | 1713,6 | | - | | - | - | | - | Общестроительные работы |
| **-** |  | |  | | |  | | 68,0 | |  | |  |  | |  | Осуществление функций строительного контроля |
| **-** |  | |  | | |  | | 30,0 | |  | |  |  | |  | Изготовление сметной документации |
| 4.1.13. | Осуществление закупки по проведению проектных и изыскательных работ (в том числе привязки типового проекта к местности) объектов капитального строительства, реконструкции | **всего** | **4000** |  | |  | | |  | | **4000** | |  | |  |  | |  | Привязка местности типового проекта | АУО ОШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | **-** |  | |  | | |  | | **-** | |  | |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  | | |  | | 3500 | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | 500,0 | |  | |  |  | |  | Выполнение инженерных изысканий для привязки проекта |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | 3-й год реализации  2017 | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | 8-й год реализации  2022 |
|  | **ИТОГО:** | **всего** | **45380,4** | **850** | **17959,6** | **6670,8** | **18400** | **1500,0** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **краевой бюджет** | **19589,3** | **-** | **10389,3** | **-** | **9200** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **местный бюджет** | **25791,1** | **850** | **7570,3** | **6670,8** | **9200** | **1500,0** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 5.1.1. | Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией | **Всего** | **2175,8** | **-** | **626,1** | **349,7** | **800** | **100** | **100** | **100** | **100** | Актуализация схемы территориального планирования и правил землепользования и застройки сельских поселений | Отдел архитектуры и градостроительства |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2175,8 | - | 626,1 | 349,7 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **Всего** | **537511,9** | **1563** | **78544,6** | **138235,9** | **144705,4** | **41583,8** | **111299,2** | **10390** | **11190** |  |  |
| **краевой бюджет** | **52607,8** | **-** | **15389,3** | **28018,5** | **9200** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | 3-й год реализации  2017 | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | 8-й год реализации  2022 |
|  |  | **местный бюджет** |  | **1563** | **12355,3** | **13809,4** | **15702,4** | **7983,8** | **6469,2** | **10310** | **11110** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **405 601** | **-** | **50800** | **96408** | **119803** | **33600** | **104830** | **80** | **80** |

Исполняющий обязанности заместителя главы

муниципального образования Новокубанский район А.В.Жиденко

Приложение № 3

к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **Подпрограммы** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район; |
| **Участники**  **Подпрограммы** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Цели Подпрограммы**  **Задачи**  **Подпрограммы**  **Перечень целевых показателей Подпрограммы** | развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с пострадавшими и числа погибших в результате ДТП  предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;  развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на автомобильном транспорте  сокращение количества ДТП с пострадавшими на территории Новокубанского района;  сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП на территории Новокубанского района |
| **Этапы и сроки**  **реализации**  **Подпрограммы** | 2015 – 2022 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы** | общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств краевого и районного бюджетов составляет 83 539 251 (восемьдесят три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят один) рубль, в том числе из местного бюджета 50 520 751 (пятьдесят миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль, из средств краевого бюджета 33 018 500 (тридцать три миллиона восемнадцать тысяч пятьсот) рублей |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы дорожного хозяйства**

Краснодарский край, в состав которого входит Новокубанский район, по уровню автомобилизации занимает ведущее место среди регионов Южного федерального округа и входит в тройку самых насыщенных транспортными средствами субъектов Российской Федерации. На каждую тысячу человек населения зарегистрировано 346 единиц автомототранспортных средств, что на 22 процента выше среднего показателя по России.

Опережающие темпы оживления различных секторов экономики, портов усиливают проблему безопасности дорожного движения. При этом постоянную опасность создают так называемые конфликтные точки и очаги аварийности, расположенные на перекрестках, в зонах пешеходных переходов, на крутых поворотах и других местах, имеющих недостатки в техническом содержании и дорожном обустройстве.

Несмотря на то, что по количеству автоаварий в расчете на 10 тысяч зарегистрированных транспортных средств Краснодарский край имеет показатель 35,4 ДТП, что ниже среднероссийского показателя, уровень аварийности в Краснодарском крае остается высоким.

Наиболее распространенными причинами совершения ДТП явились пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее – аварийность), приобретает особую остроту на дорогах в Новокубанском районе из-за постоянно возрастающей мобильности населения и особой обстановки на дорогах, связанной как с возрастающими потоками грузового транспорта, так и резко возрастающим числом индивидуального транспорта, что в совокупности приводит к беспрецедентному уровню потока транспорта.

Так за 9 месяцев 2014 года в Новокубанском районе зарегистрировано 375 ДТП, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 51 (2013 - 324; +15,7%), из них 40 ДТП (2013- 49), в которых 9 человек погибло (2013 - 12) и 48 человек получили ранения (2013- 45). Количество ДТП уменьшилось на 9 (-18,4%), количество погибших уменьшилось на 3 (-25%), число раненых увеличилось на 3 (+6,7%). Тяжесть последствий уменьшилась с 21,1% до 15,8% на 5,3% на 100 пострадавших.

Наиболее тяжелыми последствиями автоаварий отмечаются автодороги района - это, прежде всего: а/д «с.Отрадо-Ольгинское-Новокубанск-Армавир», которая практически по всей протяженности в черте г. Новокубанска, считается центральной улицей Первомайской, соответственно в час пик максимально загружена плотным транспортным потоком, где произошло 9 ДТП (22,5%), в которых 1 человек погиб (11,1%) и 11 человек получили ранения (22,9%). Все ДТП произошли в дневное и вечернее время, в часы пик, в период с 10-00 до 13-00 и с 16-00 до 22-00. ДТП произошли из-за нарушений водителями правил перестроения и маневрирования. Автодорога «Армавир-Отрадная» - 5 (12,5%) ДТП, в котором 2 (22,2%) человека погибло и 8 человек получили ранения (16,6%), причина ДТП несоблюдение очередности проезда и не правильный выбор безопасной скорости в светлое время суток. Одновременно с этим неблагополучная обстановка складывается на а/д «М-29 Кавказ», которая является федеральной автодорогой, так в указанный период зарегистрировано 8 ДТП (20%), где 5 (55,5%) человек погибло и 7 человек получили ранения (14,6%). Причинами основного количества ДТП явились нарушения правил перестроения и несоблюдение скоростного режима. На а/д «Подъезд к г. Майкопу» - 3 ДТП, погибших нет, 4 человека ранено. На остальных автодорогах ДТП не зарегистрировано. Всего на федеральных и краевых дорогах зарегистрировано 29 (73%) ДТП, в которых 9 (100%) человек погибло, 35 (73%) человек получили ранения. 88% ДТП произошли из-за столкновений ТС, водители которых грубо нарушили требования ПДД о маневрировании и расположении ТС на проезжей части дороги.

Анализ аварийности показывает, что по видам ДТП, распределено следующим образом: - столкновение - 19 ДТП (47,5%), в которых 4 человека погибло (44,4%) и 27 (56,2%) человек получили ранения; - наезд на препятствие, стоящее ТС, съезд с дороги - 10 ДТП (25%), в котором 3 (33%) человека погибло и 11 (23%) человек получили ранения; и наезд на пешехода - 6 ДТП (15% от общего числа), в котором 1 (11%) человек погиб и 5 (10%) человек получили ранения.

Наиболее аварийными днями недели зарегистрированы:

среда - 10 ДТП (25%), 5 (56%) человека погибло, 9 (19%) ранено;

четверг - 8 ДТП (20%), 1 (11%) человек погиб, 10 (21%) ранено;

суббота - 9 ДТП (23%), 1 (11%) человек погиб, 14 (29%) ранено;

воскресенье - 4 ДТП (10%), 2 (22%) человек погиб, 4 (8%) ранено.

Наиболее аварийное время суток:

с 15-00 до 01-00 зарегистрировано 27 ДТП (67%), в которых 5 (55%) человека погибло и 31 (65%) человек получили ранения;

с 05-00 до 11-00 зарегистрировано 10 ДТП (25%), в которых 4 (44%) человек погиб и 11 (23%) человек получили ранения.

Хотелось бы отметить по тяжести последствий при ДТП г. Новокубанск, в черте которого отмечена сложная обстановка сложившаяся с аварийностью, так в текущем году произошло 15 (37%) ДТП, в которых 1 (11%) человек погиб, 15 (37%) человека получили ранения. Прежде всего, причинами этих ДТП послужило грубое не выполнение водителями требований ПДЦ о соблюдении скоростного режима и правил маневрирования. Предотвратить подобные ДТП возможно было бы включением в работу уже существующих датчиков автоматической видеофиксации нарушений ПДД и установкой новых по ранее направленным предложениям, а также решением вопроса о не отключении придорожного искусственного освещения после 01.00 до 05.00.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества ДТП.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с пострадавшими и числа погибших в результате ДТП;

предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения;

развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на автомобильном транспорте;

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2015 года по 2022 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована обществом ежегодно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2015 -2022 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации Подпрограммы.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2015 - 2022 годы за счет средств краевого и районного бюджетов составляет 83 539 251 (восемьдесят три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч двести пятьдесят один) рубль, в том числе из местного бюджета 50 520 751 (пятьдесят миллионов пятьсот двадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль, из средств краевого бюджета 33 018 500 (тридцать три миллиона восемнадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе:

2015 год – 713 000 (семьсот тринадцать тысяч) рублей- местный бюджет;

2016 год – 8 603 351 (восемь миллионов шестьсот три тысячи триста пятьдесят один рубль) в том числе:

3 603 351 (три миллион шестьсот три тысячи триста пятьдесят один) рубль местный бюджет;

5 000 000 (пять миллионов) рублей- краевой бюджет;

2017 год – 34 086 400 (тридцать четыре миллиона восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей в том числе:

6 778 900 (шесть миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей из местного бюджета;

28 018 500 (двадцать восемь миллионов восемнадцать тысяч пятьсот) рублей из краевого бюджета;

2018 год – 5 652 400 (пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи четыреста) рублей;

2019 год – 6 333 800 (шесть миллионов триста тридцать три тысячи восемьсот) рублей;

2020 год – 6 319 200 (шесть миллионов триста девятнадцать тысяч двести) рублей;

2021 год – 10 160 000 (десять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей;

2022 год - 10 960 000 (десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы будет уточняться в зависимости от принятых на краевом уровне решений об объемах выделяемых средств.

# **5. Механизм реализации Подпрограммы**

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, который несет ответственность за реализацию Подпрограммы:

осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В.Жиденко

Приложение к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения»

**«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

«Обеспечение безопасности дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
| 1. | Цель | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и числа погибших в результате ДТП  развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения  развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на  автомобильном транспорте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования, обучающихся по профессиям, | **всего** | **150** | **-** | | **-** | | **-** | | **30** | | | **30** | | **30** | | | **30** | | **30** | | | Снижение уровня аварийности у «молодых водителей» | Управление образования администрации муниципального образования  Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 150 | - | | - | | - | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | | |
|  | предполагающим управление транспортным средством |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
| 1.1.2. | Освещение проблемы детского дорожно-транспортного травматизма и работы по его профилактике в СМИ | **всего** | **60** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **30** | | **30** | | | Снижение опасного поведения граждан  путем информирования о правилах и требованиях в области дорожного движения  развитие системы обеспечения безопасности  пассажиров на автомобильном транспорте | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации муниципального образования Новокубанский район  Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 60 | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | 30 | | 30 | | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| 1.1.3. | Изготовление наглядной агитации и социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного | **всего** | **636,1** | **-** | | **68,4** | | **67,7** | | **100** | | | **100** | | **100** | | | **100** | | **100** | | |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | | 5-й год реали-зации  2019 | | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
|  | травматизма:  баннеры, перетяжки, листовки, плакаты, книжные закладки, карманные календари, социальная реклама на общественном транспорте и «школьных автобусах» | местные бюджеты | 636,1 | - | 68,4 | | 67,7 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | Снижение опасного поведения граждан  путем информирования | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог местного значения Новокубанского район | **всего** | **40587,4** | **556** | **7 346** | | **4 270** | | **4 022,4** | | | | **5203,8** | | | **5189,2** | | | **7000** | | **7000** | | Приведение в соответствии с ГОСТ автодорожной сети | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | 5 000 |  | 5 000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| местные бюджеты | 35587,4 | 556 | 2 346 | | 4 270 | | 4 022,4 | | | | 5203,8 | | | 5189,2 | | | 7000 | | 7000 | |
|  |  |  | | 100,0 | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | Осуществление строительного контроля |
|  |  |  | | 100,0 | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | Составление сметной документации |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реали-зации  2018 | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | | |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |  |  |
| 1.1.5. | Содержание автомобильных дорог местного значения Новокубанский район | **всего** | **11 098,8** | **157** | | **481** | | **960,8** | | | **1500** | | **1000** | | **1000** | | | **3000** | | **3000** | | | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, сокращение количества ДТП | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 11 098,8 | 157 | | 481 | | 960,8 | | | 1500 | | 1000 | | 1000 | | | 3000 | | 3000 | | |
| 1.1.6. | Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения Новокубанского района | **всего** | **1 508** | **-** | | **708** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **800** | | | Оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог местного значения на территории муниципального образования | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 1 508 | - | | 708 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | 800 | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | | 4-й год реали-зации  2018 | | 5-й год реали-зации  2019 | | | 6-й год реали-зации  2020 | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
| 1.1.7. | Софинансирование мероприятий программы«Развитие сетей автомобильных дорог Краснодарского края» | **всего** | **28 961,6** | **-** | | **-** | | **28 961,6** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, сокращение количества ДТП | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 27 513,5 | - | | - | | 27513,5 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| местные бюджеты | 1 448,1 |  | |  | | 1 448,1 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| 1.1.8. | Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» | **всего** | **537,3** | **-** | | **-** | | **537,3** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | приобретение мобильных автогородков, оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях, приобретение и | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | 505,0 | - | | - | | 505,0 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| местные бюджеты | 32,3 | - | | - | | 32,3 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| 1.1.8.1 | в том числе софинансирование расходных | **всего** | **32,3** | **-** | | **-** | | **32,3** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | 3-й год реали-зации  2017 | 4-й год реали-зации  2018 | 5-й год реали-зации  2019 | 6-й год реали-зации  2020 | 7-й год реализации 2021 | 8 -й год реализации 2022 |
| 1.1.8.1 | обязательств муниципального образования Новокубанский район по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | распространение световозвращающих приспособлений | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местные бюджеты | 32,3 | - | - | 32,3 | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО** | **всего:** | **83539,2** | **713** | **8603,4** | **34 797,4** | **5652,4** | **6333,8** | **6319,2** | **10160** | **10960** |  |  |
| **краевой бюджет** | **33 018,5** | **-** | **5000** | **28 018,5** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| **местный бюджет** | **50520,7** | **713** | **3603,4** | **6778,9** | **5652,4** | **6333,8** | **6319,2** | **10160** | **10960** |
| **внебюджетные** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Приложение № 4

к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **Подпрограммы** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Участники**  **Подпрограммы** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район;  управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Цели Подпрограммы** | эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| **Задачи Подпрограммы** | создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Новокубанского района;  формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности края за счет развития современного ресурсного и информационного обеспечения;  снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новокубанского района  повышение энергетической безопасности экономики Новокубанского района |
| **Перечень целевых**  **показателей**  **Подпрограммы** | экономия электроэнергии в натуральном выражении;  экономия теплоэнергии в натуральном выражении; |
| **Этапы и сроки**  **реализации**  **Подпрограммы** | 2015 - 2022 годы |
| **Объемы бюджетных и внебюджетных ассигнований Подпрограммы** | Общий объем финансирования Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составляет 406  416 500 (четыреста шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот) рублей из которых общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район составляет 815 500 (восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, внебюджетные источники 405 601 000 (четыреста пять миллионов шестьсот одна тысяча) рублей. |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Территория, занимаемая муниципальным образованием Новокубанский район - 1823 кв. км, занимая 14 место по площади среди всех муниципальных образований Краснодарского края. В границах муниципального образования Новокубанский район находятся 8 сельских и 1 городское поселение.

До настоящего времени на территории муниципального образования Новокубанский район действовала муниципальная целевая Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 годы, утвержденная постановлением главы муниципального образования Новокубанский район от 31.10.2014 года №1695 (далее – Программа на 2015-2017 годы).

За период действия указанной программы с 2015 года по настоящее время, в части информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности проводилась активная организация освещения вопросов энергосбережения в СМИ, проводились совещания с ресурсоснабжающими организациями.

Электроснабжение потребителей муниципального образования Новокубанский район обеспечивается за счет приобретения ее у ресурсоснабжающих организаций ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ОАО «НЭСК-энергосбыт».

Территориальное распределение потребителей энергоресурсов муниципального образования Новокубанский район характеризуется общей низкой плотностью населения (47,4 чел./кв. км) в сочетании с распределённостью структуры расселения. Население составляет около 87 тыс. чел. и проживает в основном в сельской местности

Передача (транспортировка) электрической энергии осуществляется по электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК–электросети» (распределительная сеть).

Электроснабжение потребителей муниципального образования Новокубанский район осуществляется от независимых понижающих подстанций напряжением 110/35/6 - 10 кВ, обслуживаемых ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «НЭСК-электросети».

Электроснабжение, ремонт и техническое обслуживание осуществляет филиал ОАО "НЭСК - электросети" и ОАО «Кубаньэнерго».

В муниципальном образовании Новокубанский район за последние годы наращиваются объёмы жилищного, гражданского и промышленного строительства, что вызывает ежегодный прирост электрических нагрузок в диапазоне 0,5-2 МВт.

Теплоснабжение потребителей осуществляется в основном от котельных, состояние которых в значительной степени определяется изношенностью теплогенерирующего оборудования. Резервы сокращения потерь в теплоэнергетике довольно значительны и колеблются в диапазоне 35 - 55%.

В настоящее время в муниципальном образовании Новокубанский район осуществляется преимущественно централизованная система теплоснабжения от крупных источников тепла, что обеспечивает рациональное использование топливных ресурсов и снижает вредные выбросы в атмосферу.

Основная выработка тепловой энергии для нужд населения и социальной сферы осуществляется МУП «Тепловое хозяйство» - 19 котельных, ЗАО «Новокубанское» - 1 котельная, ОАО «Кристалл-2» - 1 ТЭЦ, и ФКП «Армавирская биофабрика» - 1 котельная.

Наиболее крупные теплоснабжающие организации:

В связи с изношенностью водопроводных сетей в муниципальном образовании Новокубанский район нормативные потери воды при транспортировке потребителям значительны (в среднем 40% общего объёма добычи воды). Высокие потери в распределительных сетях, низкая надёжность работы объектов (водозаборов, сетей, устройств регулирования) являются следствием значительного износа сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики, что определяет невысокое качество оказываемых услуг по снабжению потребителей водными ресурсами.

Система газоснабжения муниципального образования Новокубанский район, обслуживаемая АО «Новокубанскрайгаз», по состоянию на 01 октября 2015 включает в себя 1177,1 км газопроводов.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям муниципального образования Новокубанский район в 2015 году АО «Новокубанскрайгаз» произведено техническое обслуживание наружных газопроводов в количестве 1100 км и сооружений на них, в том числе приборное техническое обследование подземных стальных газопроводов в количестве 227 км, обновлена покраска надземных газопроводов в количестве 11,9 км.

Выполнено техническое обслуживание внутренних газопроводов, газового оборудования коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями **Федерального закона** от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», **ПБ 12-529-03** «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления», утверждёнными **постановлением** Госгортехнадзора России от 18 марта 2003 года № 9, и утверждёнными сроками и видами обслуживания.

Проведена реконструкция газопроводов и газорегуляторных пунктов, реконструкция и капитальный ремонт средств электрохимической защиты подземных газопроводов, в том числе:

произведена перекладка 1,086 км распределительных газопроводов, в том числе 0,796 км подземных газопроводов;

для защиты подземных газопроводов от коррозии выполнено техническое перевооружение СКЗ - 3 шт., текущий ремонт СКЗ - 4 шт., капитальный ремонт СКЗ - 6 шт. Уровень защищённости подземных газопроводов составляет – 100 %;

выполнены необходимые работы по диагностике технического состояния подземных газопроводов в количестве 3,3 км;

выполнена диагностика технического состояния технологического оборудования в 1 ГРП и 6 ШГРП со сроком службы 20 и более лет и диагностика технического состояния 2 зданий ГРП с истекшим расчётным сроком службы.

Важнейшие особенности энергообеспечения территории муниципального образования Новокубанский район определяются основным аспектом: износом основных фондов энергоисточников и сетей.

Таким образом, основной задачей энергосбережения и формирования эффективной энергетики является создание условий для развития ведущих секторов экономики муниципального образования Новокубанский район. Решить вопрос повышения энергоэффективности экономики муниципального образования Новокубанский район возможно путём применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все сферы экономики, объединив ресурсы администрации муниципального образования Новокубанский район, предприятий, организаций и населения.

**Закон** Краснодарского края от 07 июня 2004 года № 723-КЗ «Об использовании возобновляемых источников энергии в Краснодарском крае» предусматривает широкомасштабное вовлечение возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему. Использование всего потенциала ВИЭ энергии позволит повысить энергообеспеченность жилищного фонда, бюджетной сферы, объектов туризма и отдыха за счёт современных, экологически безопасных установок.

При данных природно-климатических условиях вклад ВИЭ в энергоснабжение может быть обеспечен на уровне, достигнутом в экономически развитых странах.

Однако сейчас для потребителей экономически целесообразно только сооружение сезонных солнечных водонагревательных установок с работой в межотопительный период. При отсутствии эффективного отечественного оборудования в муниципальном образовании Новокубанский район реализуются проекты с использованием солнечных коллекторов германского, израильского и китайского производства.

Значительное отставание в развитии ВИЭ объясняется как сложившимся соотношением цен (заниженные - на энергоносители, завышенные - на оборудование по сравнению с западноевропейскими экономически развитыми странами), так и нерешённостью ряда организационных вопросов.

Для активного развития ВИЭ помимо ожидаемых решений на федеральном и региональном уровнях необходима реализация нормативных правовых актов и ряда организационных мероприятий на муниципальном уровне.

В последующие годы прогнозируется дальнейшее снижение значений целевых показателей, в том числе снижение удельного расхода электроэнергии при оказании услуг водоснабжения, за счёт реализации мероприятий Подпрограммы.

Таким образом, активная работа по решению проблем энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимым условием для реализации приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования Новокубанский район.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# **Перечень целевых показателей муниципальной подпрограммы определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» и приведен в приложении к муниципальной подпрограмме.**

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Новокубанского района;

- формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Новокубанского района за счет развития современного ресурсного и информационного обеспечения;

- снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджет Новокубанского района и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новокубанского района;

- повышение энергетической безопасности экономики Новокубанского района.

7

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | | Наименование целевого показателя | Единица измерения | | Значение показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Замена светильников и ламп на энергосберегающие | | | | | | | | | | | |
| Установка узлов учета энергопотребления | | | | | | | | | | | |
| Организационные мероприятия по пропаганде политики государства в области энергосбережения | | | | | | | | | | | |
| Цель | эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам | | | | | | | | | | | |
| Задача | создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Новокубанского района;  формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Новокубанского района за счет развития современного ресурсного и информационного обеспечения;  снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджет Новокубанского района и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Новокубанского района;  повышение энергетической безопасности экономики Новокубанского района | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | | 77 | 80 | 85 | 87 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | | 91 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | | % | | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | | % | | 83 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6. | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | | % | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВт/кв.м. | | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 |
| 1.2.2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв.м. | | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| 1.2.3. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 человека) | | куб.м./чел. | | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 5,7 |
| 1.2.4. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 человека) | | куб.м./чел. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  (в расчете на 1 человека) | | куб.м./чел. | | 415 | 410 | 400 | 390 | 380 | 375 | 370 | 365 |
| 1.3. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | Гкал/кв.м. | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,085 | 0,08 | 0,06 |
| 1.3.2. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | | куб.м./чел. | | 30 | 29 | 28 | 27 | 27,5 | 27 | 26,5 | 24,5 |
| 1.3.3. | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах  (в расчете на 1 жителя) | | куб.м./чел. | | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,75 | 4,7 | 3,7 |
| 1.3.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | кВт/кв.м. | | 33 | 32 | 31 | 30 | 29,5 | 29 | 28,5 | 27,5 |
| 1.3.5. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления  (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | | тыс.куб.м/  кв.м. | | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| 1.3.6. | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на  1 жителя) | | тыс.куб.м/  чел. | | 0,09 | 0,085 | 0,08 | 0,075 | 0,073 | 0,07 | 0,068 | 0,059 |
| 1.3.7. | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | | т.у.т./кв.м. | | 0,04 | 0,04 | 0,039 | 0,039 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,027 |
| 1.4. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | | т.у.т./млн.  Гкал | | 170388 | 168122 | 167500 | 166000 | 165000 | 164500 | 164000 | 162500 |
| 1.4.2. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии (в системах теплоснабжения) | | кВтч/  куб.м. | | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |  |
| 1.4.3. | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | | % | | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 |
| 1.4.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | | % | | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 31 |
| 1.4.5. | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | | кВтч/  куб.м. | | 1,20 | 1,15 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| 1.4.6. | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | | кВтч/  куб.м. | | 1,25 | 1,2 | 1,18 | 1,15 | 1,1 | 1,08 | 1,07 | 1,06 |
| 1.4.7. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | | кВтч/  кв.м. | | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,39 | 0,38 | 0,37 |
| 1.5. | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулированию тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящимся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5. | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетический эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | | шт. | | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.5.6. | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | | шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в составе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

2.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

2.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации каждого из основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, и включает:

оценку степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;

оценку эффективности использования средств местного бюджета;

оценку степени достижения целей и решения задач основных мероприятий, входящих в муниципальную программу (далее – оценка степени реализации основного мероприятия);

2.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

2.3. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого основного мероприятия, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.4. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.4.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.4.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

2.5. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию основного мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующего основного мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

2.6. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого основного мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию основного мероприятия;

СРм - степень реализации всех основных мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

2.7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) основных мероприятий определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия.

2.8. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основных мероприятий;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

2.9. Степень реализации основных мероприятий рассчитывается по формуле:

 ,где:

СРп/п - степень реализации основных мероприятий;

СДп/ппз ~ степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

N - число целевых показателей основного мероприятия.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации основных мероприятий координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 , где:

kj - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя,  = 1.

2.10. Эффективность реализации основных мероприятий оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основных мероприятий и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основных мероприятий;

СРп/п - степень реализации основных мероприятий;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

2.11. Эффективность реализации основных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации основных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации основных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации основных мероприятий признается неудовлетворительной.

2.12. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2.13. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПГПЛ / ЗПГПф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2.14. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 , где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

 , где:

kj - удельный вес, отражающий значимость показателя,  = 1.

2.15. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее основных мероприятий по следующей формуле:

 , где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-того основного мероприятия в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2015 года по 2021 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована обществом ежегодно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2016 -2021 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации Подпрограммы.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к данной Подпрограмме.

# 

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Планируемый объем финансирования подпрограммы на 2016 - 2022 годы составляет 406  416 500 (четыреста шесть миллионов четыреста шестнадцать тысяч пятьсот) рублей из которых общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район составляет 815 500 (восемьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей, внебюджетные источники 405 601 000 (четыреста пять миллионов шестьсот одна тысяча) рублей, в том числе по годам:

2016 год – 51 355 500(пятьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей, в том числе:

555 500 (пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей – местный бюджет;

50 800 000 (пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей - внебюджетные средства;

2017 год – 96 418 000 (девяносто шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей в том числе:

10 000 ( десять тысяч) рублей – местный бюджет;

96 408 000 (девяносто шесть миллионов четыреста восемь тысяч) рублей – внебюджетные средства;

2018 год – 119 853 000 (сто девятнадцать миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей– местный бюджет;

119 803 000 (сто девятнадцать миллионов восемьсот три тысячи) рублей – внебюджетные средства;

2019 год –33 650 000 (тридцать три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей– местный бюджет;

33 600 000 (тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей – внебюджетные средства;

2020 год – 104 880 000 (сто четыре миллиона восемьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – местный бюджет;

104 830 000 (сто четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей – внебюджетные средства;

2021 год - 130 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) – местный бюджет;

80 000 (восемьдесят тысяч) - внебюджетные средства;

2022 год - 130 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, в том числе:

50 000 (пятьдесят тысяч) – местный бюджет;

80 000 (восемьдесят тысяч) - внебюджетные средства;

Потребность в финансовом обеспечении Подпрограммы рассчитана на основании смет расходов с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой целевой подпрограммы.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

**и контроль за ее выполнением**

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район, который несет ответственность за реализацию Подпрограммы:

осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В.Жиденко

Приложение

к Подпрограмме «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 1. | Цель | Обеспечение надежности и повышение качества электроснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство питающих ВЛ-110кВ – отпайки от ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая до ПС «Царское село» (Объездная) | **всего** | **11 200** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **11200** | **-** | | **-** | Подключение  ПС 110/10 "Царское село"  (Объездная) | ПАО  «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 11 200 | - | | - | | - | | - | - | 11200 | - | | - |
| 1.1.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Прочноокопская, Глубокая, Стеблицкая. | **всего** | **120120** | **-** | | **-** | | **38010** | | **56480** | **-** | **25630** | **-** | |  | Повышение надежности электроснабжения | ПАО  «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
|  |  | местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |  |  |
| внебюджетные источники | 120120 | - | | - | | 38010 | | 56480 | - | 25630 | - | | - |
| 1.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ (0,4км), ТП-10/0,4 (160 кВА) кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,04км), от ПС 35/10 кВ "Кировская" | **Всего** | **3000** | **-** | | **-** | | **-** | | **3000** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Подключение объекта "Строительство специализированного комбикормового завода", площадью 1,5 га, 400м. На восток от х. Кирова | ПАО «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 3000 | - | | - | | - | | 3000 | - | - | - | | - |
| 1.1.4. | Строительство ВЛ-10кВ | **Всего** | **114134** | **-** | | **-** | | **36964** | | **22880** | **-** | **47120** | **-** | | **-** | Ликвидация дефицита мощности. Распределение нагрузок. | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный  бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 114134 | - | | - | | 36964 | | 22880 | - | 47120 | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 1.1.5. | Строительство ВЛ-0,4кВ | **Всего** | **22900** | **-** | | **430** | | **-** | | **-** | **15870** | **6600** | **-** | | **-** | Присоединение новых потребителей до 15кВт. | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой  бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | \_ | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 22900 | - | | 430 | | - | | - | 15870 | 6600 | - | | - |
| 1.1.6. | Строительство КТП-10/0,4кВ проходного типа | **всего** | **11858** | **-** | | **-** | | **615** | | **5353** | **4820** | **1070** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные | 11858 | - | | - | | 615 | | 5353 | 4820 | 1070 | - | | - |
| 1.1.7. | Строительство БКТП-10/0,4кВ г. Новокубанск. | **Всего** | **8770** | **-** | | **-** | | **-** | | **8770** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
|  |  | местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| внебюджетные источники | 8770 | - | | - | | - | | 8770 | - | - | - | | - |
| 1.1.8. | Строительство БРТП-1-10кВ взамен КТП-НВ7-160  г. Новокубанск | **всего** | **13370** | **-** | | **-** | | **-** | | **13370** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 13370 | - | | - | | - | | 13370 | - | - | - | | - |
| 1.1.9. | Строительство БРТП-4-10кВ в районе ЗТП-КН7-106 г. Новокубанск | **всего** | **13370** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **13370** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 13370 | - | | - | | - | | - | - | 13370 | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 1.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер КП1 г. Новокубанск | **всего** | **14570** | **-** | | **14570** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 14570 | - | | 14570 | | - | | - | - | - | - | | - |
| 1.1.11 | Реконструкция КЛ-10кВ от  ЗТП-КН3-127 до ЗТП-КН3-81 с заменой на ВЛ-10кВ г. Новокубанск | **всего** | **2440** | **-** | | **-** | | **-** | | **2440** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение  потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 2440 | - | | - | | - | | 2440 | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 1.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КП1-157 (4 фидера) г. Новокубанск | **всего** | **6280** | **-** | | **-** | | **-** | | **6280** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | |  | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 6280 | - | | - | | - | | 6280 | - | - | - | | - |
| 1.1.13 | Реконструкция КТП (11 шт. в г.Новокубанске) | **Всего** | **55469** | **-** | | **24250** | | **17079** | | **1230** | **12910** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 55469 | - | | 24250 | | 17079 | | 1230 | 12910 | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 1.1.14 | Реконструкция ЗТП-НВ3-105 ул. Ленина. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ3-105 (4 фидера), г. Новокубанск | **всего** | **11550** | **-** | | **11550** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 11550 | - | | 11550 | | - | | - | - | - | - | | - |
| 1.1.15 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-10/0,4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) г.Новокубанск | **всего** | **3740** | **-** | | **-** | | **3740** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 3740 | - | | - | | 3740 | | - | - | - | - | | - |
| 2 | Цель | Эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.1. | Замена светильников и ламп на энергосберегающие | **всего** | **350** | **-** | | **90** | | **10** | | **50** | **50** | **50** | **50** | | **50** | экономия электроэнергии в натуральном выражении | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | 350 | - | | 90 | | 10 | | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
|  | - | | 50 | | - | | - | - | - | - | | - | Экономия электроэнергии | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района |
|  | - | | 40 | | 10 | | 50 | - | 50 | - | | 50 | Экономия электроэнергии | Администрация МО Новокубанский район |
|  | - | | - | | - | | - | 50 | - | 50 | | - | Экономия электроэнергии | Управление образования администрации МО Новокубанский район |
| 2.1.2. | Установка и ремонт узлов учета энергопотребления | **всего** | **465,5** | **-** | | **465,5** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Оснащение узлами учета тепловой энергии  Разработка проектной документации на установку 6 узлов учета | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | 465,5 | - | | 423,5 | | - | | - | - | - | - | | - |
|  | - | | 42,0 | | - | | - | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации  2021 | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.3. | Мероприятия по замещению бензина дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным газом | **всего** | **640** | **-** | **120** | | **120** | | **80** | | **80** | **80** | | **80** | **80** | Сохранение окружающей среды | Муниципальные унитарные предприятия «Новокубанский городской водоканал», «Тепловое хозяйство», «Чистый город» |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | 640 | - | 120 | | 120 | | 80 | | 80 | 80 | | 80 | 80 |
|  |  | **всего** | **406 416,5** | **-** | **51355,5** | | **96418** | | **119853** | | **33 650** | **104880** | | **130** | **130** |  |  |
| **краевой бюджет** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | |  |  |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | |  |  |
| **местный бюджет** | **815,5** | **-** | **555,5** | | **10** | | **50** | | **50** | **50** | | **50** | **50** |
| **внебюджетные средства** | **405 601** | **-** | **50800** | | **96408** | | **119803** | | **33600** | **104830** | | **80** | **80** |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В.Жиденко

Приложение № 5

к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **Подпрограммы** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Участники**  **Подпрограммы** | отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации муниципального образования Новокубанский район;  управление имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район;  управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район;  отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Цели Подпрограммы**  **Задачи**  **Подпрограммы**  **Перечень целевых показателей Подпрограммы** | ввод в эксплуатацию новых зданий общественной и социальной инфраструктуры  осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры  количество зданий, введенных в эксплуатацию |
| **Этапы и сроки**  **реализации**  **Подпрограммы** | 2015 – 2022 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы** | общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы составляет 45 380 400 (сорок пять миллионов триста восемьдесят тысяч четыреста) рублей из которых за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район 25 791 100 (двадцать пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча сто) рублей, из краевого бюджета 19 589 300 (девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч триста) рублей |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы строительства и архитектуры**

Сложившаяся в муниципальном образовании Новокубанский район ситуация, связанная с состоянием инженерной и социальной инфраструктуры, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития.

Для ввода в эксплуатацию планируемых к строительству зданий общественной инфраструктуры требуется строительство и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, проведение работ по реконструкции и ремонту зданий.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить своевременное и качественное медицинское обслуживание населения с привлечением молодых кадров в сельскую местность.

В ст. Советской имеется учебное отделение детской музыкальной школы, в которой более 70 детей занимаются в неприспособленных помещениях КДЦ. Учащиеся данной школы лишены возможности проведения коллективных мероприятий, а также индивидуальных занятий. На протяжении двух лет ведутся работы по реконструкции существующего здания под детскую музыкальную школу на 150 учащихся по ул. Ленина, 268 в ст.Советская. За это время выполнен капитальный ремонт кровли, произведено усиление строительных конструкций, заменены оконные блоки, смонтирована система вентиляции, выполнен ремонт фасада в черновом варианте.

На сегодняшний день необходимо произвести монтаж системы автономного отопления, выполнить подвод инженерных коммуникаций, завершить отделочные работы и благоустроить прилегающую территорию.

Необходимость реализации Подпрограммы обусловливается высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для  получения качественного общего образования. Для этого должна быть обеспечена возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену обучения, безопасность и комфортность условий их осуществления. Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, снижая доступность качественного образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг дополнительного образования детей. Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность школьного образования.

Подпрограмма включает мероприятия по строительству двух зданий образовательных учреждений в г.Новокубанске на 1100 и 400 мест.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является реконструкция существующего здания и ввод в эксплуатацию новых зданий общественной и социальной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели предусматривается осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры.

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период с 2015 года по 2022 год включительно, так как значительная часть ее мероприятий актуальна и востребована обществом ежегодно.

При необходимости возможна корректировка мероприятий в 2015 -2022 годах в зависимости от результатов анализа эффективности их реализации в предыдущем году и постановки новых задач в рамках реализации Подпрограммы.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к данной Подпрограмме.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Планируемый объем финансирования подпрограммы на 2015 - 2022 годы за счет средств бюджетов разного уровня (местного и краевого) составляет 45 380 400 (сорок пять миллионов триста восемьдесят тысяч четыреста) рублей из которых за счет средств бюджета муниципального образования Новокубанский район 25 791 100 (двадцать пять миллионов семьсот девяносто одна тысяча сто) рублей, из краевого бюджета 19 589 300 (девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч триста) рублей, в том числе по годам:

2015 год – 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей из местного бюджета;

2016 год – 17 959 550 (семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе:

7 570 250 (семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят) рублей из местного бюджета;

10 389 300 (десять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста) рублей из краевого бюджета;

2017 год - 6 670 800 (шесть миллионов шестьсот семьдесят тысяч восемьсот) рублей из местного бюджета;

2018 год - 18 400 000 (восемнадцать четыреста тысяч) рублей, в том числе:

9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей из местного бюджета;

9 200 000 (девять миллионов двести тысяч) рублей из краевого бюджета;

2019 год - 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей из местного бюджета.

Потребность в финансовом обеспечении подпрограммы рассчитана на основании смет расходов с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и других показателей в соответствии со спецификой целевой подпрограммы.

# **5. Механизм реализации Подпрограммы**

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Новокубанский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы, который в свою очередь осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В. Жиденко

Приложение

к Подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Развитие общественной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 1. | Цель | ввод в эксплуатацию новых зданий общественной и социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в пос. Прикубанском Прикубанского сельского поселения | **всего** | **11200** | **-** | | **-** | | | **-** | | **11200** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Строительство подводящих инженерных коммуникаций, техническое присоединение и благоустройство территории: асфальтирование и озеленение прилегающей территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 9200 | - | | - | | | - | | 9200 | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 2000 | - | | - | | | - | | 1600 | | - | | - | | - | - |
|  |  |  | |  | | | - | | 100 | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | осуществление строительного контроля |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
|  |  |  |  |  |  | | | | - | | 300 | | - | | - | - | | - | Составление сметной документации, выполнение проектных работ |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| 1.1.2. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в х.Ляпино | **Всего** | **10 889,3** | **-** | **10 889,3** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Строительство здания амбулатории врача общей практики, строительство подводящих инженерных коммуникаций и благоустройство территории: асфальтирование и озеленение прилегающей территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 10 389,3 | - | 10 389,3 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | 500 | - | 227,3 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| - | 173 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - | Составление сметной документации, |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
|  |  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  | выполнение проектных работ | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| - | 99,7 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  | осуществление строительного контроля |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |  |
| 1.1.3. | Ремонт здания администрации г.Новокубанск, ул.Первомайская, 124 | **всего** | **1535,9** | **-** | **-** | | | **1535,9** | | |  | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Ремонт помещений в здании, с выполнением мероприятий по ремонту входной группы для доступа инвалидов в здание | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | |  | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | - | | |  | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | - | | | 1535,9 | | |  | | - | | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |
| 1.1.4. | Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера:АА1а1 | **всего** | **4 445** | **-** | **4 445** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** |  | Управление образования администрации |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
|  | г.Новокубанск, ул.Первомайская, 134 | федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - |  | Ремонт нежилых помещений существующего здания, в том числе лестничной клетки, изготовление сметной документации общестроительные работы | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местный бюджет | 4 445 | - | 4 445 | | | | - | | - | | - | | - | | - |  |
| - | 258,1 | | | | - | | - | | - | | - | | - |  |
| - | 2 740,3 | | | | - | | - | | - | | - | | - |  |
| - | - | 1 075,0 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | электромонтажные работы и монтаж локальных сетей |
| - | - | 257,5 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Обустройство сигнализаций типа АПС, СОУЭ, ОС |
| - | - | 87,1 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Осуществление функций строительного контроля |
| внебюджетный | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 1.1.5. | Реконструкция существующего здания под детскую музыкальную школу на 150 учащихся по ул. Ленина, 268 в ст.Советской | **всего** | **2 193,1** | **400** | **1625,3** | | | | **167,8** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Общестроительные работы и инженерные коммуникации, ремонт котельной и помещений основного здания | Отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 2 193,1 | 322,2 | 1625,3 | | | | 167,8 | | - | | - | | - | | - | - |
| 77,8 | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Проектная документация по газификации, изготовление топоплана | Управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |  |  |
| 1.1.6. | Благоустройство территории МАУ «МФЦ» (закрытый двор) | **всего** | **450** | **450** | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Асфальтирование и установка разметки и знаков парковки | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы  администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 450 | 450 | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 1.1.7. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в с.Ковалевском | **всего** | **1500** | **-** | **-** | | | | **-** | | **-** | | **1500** | | **-** | | **-** | **-** | Строительство здания амбулатории врача общей практики, строительство подводящих инженерных коммуникаций и благоустройство территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы  администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 1500 | - | - | | | | - | | - | | 1500 | | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 1.1.8. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности,  расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Советская, 92 | **всего** | **1000** | **-** | **1000** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Ремонт нежилых помещений №№ 1-11 и №№18,19,21 | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1000 | - | 967,3 | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Общестроительные работы |
|  | - | 20, 7 | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Осуществление функций строительного контроля |
|  | - | 12,0 | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Изготовление сметной документации |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | - |  |  |
| 1.1.9 | Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера: АА1а1 г.Новокубанск, ул.Первомайская, 134 | **всего** | **4 678,1** | **-** | **-** | | | **4 678,1** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Ремонт нежилых помещений | МКУ «Новокубанский молодёжный центр» администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 4 678,1 | - | - | | | 4 534,8 | | | - | | - | | - | | - | - | Общестроительные работы, монтаж сигнализации: охранной, АПС, прокладка компьютерной и телефонной сети |
| - | - | - | | | 97,1 | | | - | | - | | - | | - | - | Осуществление функций строительного контроля |
| - | - | - | | | 46,2 | | | - | | - | | - | | - | - | Изготовление сметной документации |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | - |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
| 1.1.10. | Строительство здания школы на 1100 мест в г.Новокубанске | **всего** | **5 289,0** | **-** | **-** | | **289,0** | | | **-** | | **-** | | **-** | | - | | - | Привязка местности типового проекта для строительства школы на 1100 мест | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| местный бюджет | 5 289,0 | - | - | |  | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 289,0 | | | - | | - | | - | | - | | - | выполнение инженерных изысканий для привязки проекта |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 1.1.11. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности,  расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Первомайская, 151 | **всего** | **1 388,4** | **-** | **-** | | **-** | | | **1388,4** | | **-** | |  | |  | |  | Ремонт нежилых помещений в здании | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| местный бюджет | 1 388,4 | - | - | | - | | | 1 333,1 | | - | | - | | - | | - | общестроительные работы |
|  |  |  | |  | | | 40,3 | |  | |  | |  | |  | Осуществление функций строительного контроля |
|  |  |  | |  | | | 15,0 | |  | |  | |  | |  | Изготовление сметной документации |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
| 1.1.12. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Советская, 82 | **всего** | **1 811,6** | - | | - | | | - | | **1811,6** | | - | | - | - | | - | Ремонт нежилых помещений в здании | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | **-** | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | **-** | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | 1 811,6 | - | | - | | | - | | 1713,6 | | - | | - | - | | - | Общестроительные работы |
| **-** |  | |  | | |  | | 68,0 | |  | |  |  | |  | Осуществление функций строительного контроля |
| **-** |  | |  | | |  | | 30,0 | |  | |  |  | |  | Изготовление сметной документации |
| 1.1.13. | Осуществление закупки по проведению проектных и изыскательных работ (в том числе привязки типового проекта к местности) объектов капитального строительства, реконструкции | **всего** | **4000** | **-** | | **-** | | | **-** | | **4000** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Привязка местности  типового проекта | АУО ОШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| местный бюджет | **-** | - | | - | | | - | | 3500 | | - | | - | - | | - |
| **-** | - | | - | | | - | | 500,0 | | - | | - | - | | - | Выполнение инженерных изысканий для привязки проекта |
| внебюджетные источники |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
|  | **ИТОГО:** | **всего** | **45380,4** | **850** | | **17959,6** | | | **6670,8** | | **18400** | | **1500,0** | | **-** | **-** | | **-** |  |  |
| **краевой бюджет** | **19589,3** | **-** | | **10389,3** | | | **-** | | **9200** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** |
| **местный бюджет** | **25791,1** | **850** | | **7570,3** | | | **6670,8** | | **9200** | | **1500,0** | | **-** | **-** | | **-** |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** |

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В.Жиденко

Приложение № 6

к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор**  **Подпрограммы** | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Участники**  **Подпрограммы** | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район |
| **Цели Подпрограммы**  **Задачи**  **Подпрограммы**  **Перечень целевых показателей Подпрограммы** | обеспечение устойчивого территориального развития территориального развития Новокубанского района посредством совершенствования застройки, благоустройства поселений, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, улучшения окружающей природной среды  организация разработки документов территориального планирования во взаимосвязи с документацией федерального и регионального уровней, реализация задачи позволит ускорить развитие инвестиционных процессов  осуществление рационального землепользования, создание благоприятной среды для жизнедеятельности поселений |
| **Этапы и сроки**  **реализации**  **Подпрограммы** | 2016 – 2022 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы** | общий объем бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 2 175 800 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей |
| **Контроль за выполнением подпрограммы** | отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы архитектуры и градостроительства**

Для обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования Новокубанский район на 01 января 2015 года разработаны и утверждены в полном объеме документы территориального планирования: схема территориального планирования муниципального образования Новокубанский район, генеральные планы и правила землепользования и застройки городского и сельских поселений.

Однако имеет место, не соответствие схем градостроительного зонирования, функциональным зонам генеральных планов, что препятствует предоставлению земельных участков для строительства в установленные законом сроки.

Внесение изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений вызвано необходимостью приведения их к единому функциональному зонированию с учетом принятых решений о защите зеленного фонда, расположенного на территории поселений, с учетом положений, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Выполнение указанных мероприятий позволит значительно ускорить формирование земельных участков и предоставление их для жилищного строительства, развития среднего и малого бизнеса, реализации инвестиционных проектов.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности.

Осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий.

В ходе реализации подпрограммы муниципального образования Новокубанский район будет обеспечено актуальной документацией территориального планирования, градостроительного зонирования, отвечающей требованиям законодательства о градостроительной деятельности, обеспечивающей возможность внесения сведений о территориальных зонах в государственный кадастр на основании градостроительной документации срок реализации подпрограммы 2016 – 2022 годы.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы**

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении к Подпрограмме.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы**

Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы на 2016 - 2022 годы за счет средств районного бюджета составляет 2 175 800 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей, в том числе:

2016 год – 626 100 (шестьсот двадцать шесть тысяч сто) рублей;

2017 год – 349 700 (триста сорок девять тысяч семьсот) рублей;

2018 год – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;

2019 год – 100 000 (сто тысяч) рублей;

2020 год – 100 000 (сто тысяч) рублей;

2021 год – 100 000 (сто тысяч) рублей;

2022 год – 100 000 (сто тысяч) рублей.

Расчет стоимости проектных работ произведен по методике установленной в приказе министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 года № 260 «Об утверждении Справочных базовых цен на проектные работы в строительстве» с учетом индексов-дефляторов.

# **5. Механизм реализации Подпрограммы**

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор Подпрограммы – отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район, который несет ответственность за реализацию Подпрограммы:

осуществляет координацию исполнителей мероприятий Подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Подпрограммы;

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Подпрограммы;

организует размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, а также информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В.Жиденко

Приложение к подпрограмме «Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | 3-й год реализации  2017 | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации  2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 1. | Цель | обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | осуществление строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых территорий; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией | **Всего** | **2 175,8** | **-** | | **626,1** | **349,7** | **800** | **100** | **100** | | **100** | **100** | Актуализация схемы территориального планирования и правил землепользования и застройки сельских поселений | Отдел архитектуры и градостроительства |
| краевой бюджет | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - |
| местный бюджет | 2 175,8 | - | | 626,1 | 349,7 | 800 | 400 | 100 | | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | - | - | | - | - | - | - | - | | - | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
|  | **ИТОГО:** | **всего** | **2 175,8** | **-** | **626,1** | | **349,7** | **300** | **100** | **100** | **100** | | **100** |  |  |
| **краевой бюджет** | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - |
| **федеральный бюджет** | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - |
| **местный бюджет** | 2 175,8 | - | 626,1 | | 349,7 | 300 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| **внебюджетные источники** | - | - | - | | - | - | - | - | - | | - |

2

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Новокубанский район А.В. Жиденко

Приложение № 2

к муниципальной программе муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**муниципального образования Новокубанский район «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
| 1. | Цель | Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и числа погибших в результате ДТП  развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача | предупреждение опасного поведения граждан путем информирования о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения развитие системы обеспечения безопасности пассажиров на  автомобильном транспорте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди учащихся образовательных учреждений начального профессионального образования, обучающихся по профессиям, | **всего** | **150** | **-** | | **-** | | **-** | | **30** | | | **30** | | **30** | | | **30** | | **30** | | | Снижение уровня аварийности у «молодых водителей» | Управление образования администрации муниципального образования  Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 150 | - | | - | | - | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | | |
|  | предполагающим управление транспортным средством |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  |  |
| 1.1.2. | Освещение проблемы детского дорожно-транспортного травматизма и работы по его профилактике в СМИ | **всего** | **60** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **30** | | **30** | | | Снижение опасного поведения граждан  путем информирования о правилах и требованиях в области дорожного движения  развитие системы обеспечения безопасности  пассажиров на автомобильном транспорте | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации муниципального образования Новокубанский район  Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 60 | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | 30 | | 30 | | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| 1.1.3. | Изготовление наглядной агитации и социальной рекламы по профилактике детского дорожно-транспортного | **всего** | **636,1** | **-** | | **68,4** | | **67,7** | | **100** | | | **100** | | **100** | | | **100** | | **100** | | |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | - | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реали-зации  2018 | | | | 5-й год реали-зации  2019 | | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
|  | травматизма:  баннеры, перетяжки, листовки, плакаты, книжные закладки, карманные календари, социальная реклама на общественном транспорте и «школьных автобусах» | местные бюджеты | 636,1 | - | 68,4 | | 67,7 | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | Снижение опасного поведения граждан  путем информирования | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог местного значения Новокубанского район | **всего** | 40587,4 | 556 | 7 346 | | 4 270 | | **4 022,4** | | | | **5203,8** | | | **5189,2** | | | **7000** | | 7000 | | Приведение в соответствии с ГОСТ автодорожной сети | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | 5 000 |  | 5 000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| местные бюджеты | 35587,4 | 556 | 2 346 | | 4 270 | | 4 022,4 | | | | 5203,8 | | | 5189,2 | | | 7000 | | 7000 | |
|  |  |  | | 100,0 | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | Осуществление строительного контроля |
|  |  |  | | 100,0 | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | Составление сметной документации |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реали-зации  2018 | | 5-й год реали-зации  2019 | | 6-й год реали-зации  2020 | | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | | |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |  |  |
| 1.1.5. | Содержание автомобильных дорог местного значения Новокубанский район | **всего** | **11 098,8** | **157** | | **481** | | **960,8** | | | **1500** | | **1000** | | **1000** | | | **3000** | | **3000** | | | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, сокращение количества ДТП | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 11 098,8 | 157 | | 481 | | 960,8 | | | 1500 | | 1000 | | 1000 | | | 3000 | | 3000 | | |
| 1.1.6. | Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения Новокубанского района | **всего** | **1 508** | **-** | | **708** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | | **800** | | | Оценка уровня и финансовых затрат по содержанию дорог местного значения на территории муниципального образования | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - | | - | | |
| местные бюджеты | 1 508 | - | | 708 | | - | | | - | | - | | - | | | - | | 800 | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | | 4-й год реали-зации  2018 | | 5-й год реали-зации  2019 | | | 6-й год реали-зации  2020 | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
| 1.1.7. | Софинансирование мероприятий программы«Развитие сетей автомобильных дорог Краснодарского края» | **всего** | 28 961,6 | - | | - | | 28 961,6 | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, сокращение количества ДТП | Отдел строительства, транспорта и ЖКС администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 27 513,5 | - | | - | | 27513,5 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| местные бюджеты | 1 448,1 |  | |  | | 1 448,1 | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| 1.1.8. | Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском крае» государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» | **всего** | **537,3** | **-** | | **-** | | **537,3** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | | приобретение мобильных автогородков, оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения в образовательных организациях, приобретение и | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | 505,0 | - | | - | | 505,0 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| местные бюджеты | 32,3 | - | | - | | 32,3 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| 1.1.8.1 | в том числе софинансирование расходных | **всего** | **32,3** | - | | - | | 32,3 | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации  мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | | 4-й год реали-зации  2018 | | 5-й год реали-зации  2019 | | | 6-й год реали-зации  2020 | | 7-й год реализации 2021 | | 8 -й год реализации 2022 | |
| 1.1.8.1 | обязательств муниципального образования Новокубанский район по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципальных образований Краснодарского края | федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | | распространение световозвращающих приспособлений | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| местные бюджеты | 32,3 | - | | - | | 32,3 | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | - | | | | - | | - | | | - | | - | | - | |
|  | **ИТОГО** | **всего:** | **83 539,2** | **713** | | **8603,4** | | **34 797,4** | | | | **5652,4** | | **6333,8** | | | **6319,2** | | **10160** | | **10960** | |  |  |
| **краевой бюджет** | **33 018,5** | **-** | | **5000** | | **28 018,5** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | |  | |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | - | |
| **местный бюджет** | **50520,7** | **713** | | **3603,4** | | **6778,9** | | | | **5652,4** | | **6333,8** | | | **6319,2** | | **10160** | | **10960** | |
| **внебюджетные** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2. | Цель | Обеспечение надежности и повышение качества электроснабжения потребителей | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача | осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Строительство питающих ВЛ-110кВ – отпайки от ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая до ПС «Царское село» (Объездная) | **всего** | **11 200** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **11200** | **-** | | **-** | Подключение  ПС 110/10 "Царское село"  (Объездная) | ПАО  «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 11 200 | - | | - | | - | | - | - | 11200 | - | | - |
| 2.1.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ Прочноокопская, Глубокая,  Стебницкая. | **всего** | **120120** | **-** | | **-** | | **38010** | | **56480** | **-** | **25630** | **-** | |  | Повышение надежности электроснабжения | ПАО  «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | |  |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | |  |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |  |  |
| внебюджетные источники | 120120 | - | | - | | 38010 | | 56480 | - | 25630 | - | | - |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.3. | Строительство ВЛ-10 кВ (0,4км), ТП-10/0,4 (160 кВА) кВ, ВЛ-0,4 кВ (0,04км), от ПС 35/10 кВ "Кировская" | **Всего** | **3000** | **-** | | **-** | | **-** | | **3000** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Подключение объекта "Строительство специализированного комбикормового завода", площадью 1,5 га, 400м. На восток от х. Кирова | ПАО «Кубаньэнерго» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 3000 | - | | - | | - | | 3000 | - | - | - | | - |
| 2.1.4. | Строительство ВЛ-10кВ | **Всего** | **114134** | **-** | | **-** | | **36964** | | **22880** | **-** | **47120** | **-** | | **-** | Ликвидация дефицита мощности. Распределение нагрузок. | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный  бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 114134 | - | | - | | 36964 | | 22880 | - | 47120 | - | | - |
| 2.1.5. | Строительство ВЛ-0,4кВ | **Всего** | **22900** | **-** | | **430,0** | | **-** | | **-** | **15870** | **6600** | **-** | | **-** | Присоединение новых потребителей до 15кВт. | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой  бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
|  |  | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.5. | Строительство ВЛ-0,4кВ | местный бюджет | \_ | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - | Присоединение новых потребителей до 15кВт. | ОАО «НЭСК-электросети» |
| внебюджетные источники | 22900 | - | | 430 | | - | | - | 15870 | 6600 | - | | - |
| 2.1.6. | Строительство КТП-10/0,4кВ проходного типа | **всего** | **11858** | **-** | | **-** | | **615** | | **5353** | **4820** | **1070** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные | 11858 | - | | - | | 615 | | 5353 | 4820 | 1070 | - | | - |
| 2.1.7. | Строительство БКТП-10/0,4кВ г. Новокубанск. | **Всего** | **8770** | **-** | | **-** | | **-** | | **8770** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 8770 | - | | - | | - | | 8770 | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.8. | Строительство БРТП-1-10кВ взамен КТП-НВ7-160  г. Новокубанск | **всего** | **13370** | **-** | | **-** | | **-** | | **13370** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 13370 | - | | - | | - | | 13370 | - | - | - | | - |
| 2.1.9. | Строительство БРТП-4-10кВ в районе ЗТП-КН7-106 г. Новокубанск | **всего** | **13370** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **13370** | **-** | | **-** | Обеспечение надежности  и повышение качества электроснабжения потребителей, присоединение новых потребителей | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 13370 | - | | - | | - | | - | - | 13370 | - | | - |
| 2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер КП1 г. Новокубанск | **всего** | **14570** | **-** | | **14570** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, улучшение качества передаваемой электроэнергии | ОАО «НЭСК-электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
|  |  | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фидер КП1 г. Новокубанск | местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - | Уменьшение потерь, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение | ОАО «НЭСК-электросети» |
| внебюджетные источники | 14570 | - | | 14570 | | - | | - | - | - | - | | - |
| 2.1.11 | Реконструкция КЛ-10кВ от  ЗТП-КН3-127 до ЗТП-КН3-81 с заменой на ВЛ-10кВ  г. Новокубанск | **всего** | **2440** | **-** | | **-** | | **-** | | **2440** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение  потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 2440 | - | | - | | - | | 2440 | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.12 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-КП1-157 (4 фидера) г. Новокубанск | **всего** | **6280** | **-** | | **-** | | **-** | | **6280** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | |  | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 6280 | - | | - | | - | | 6280 | - | - | - | | - |
| 2.1.13 | Реконструкция КТП (11 шт. в г.Новокубанске) | **Всего** | **55469** | **-** | | **24250** | | **17079** | | **1230** | **12910** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 55469 | - | | 24250 | | 17079 | | 1230 | 12910 | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 2.1.14 | Реконструкция ЗТП-НВ3-105 ул. Ленина. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП-НВ3-105 (4 фидера), г. Новокубанск | **всего** | **11550** | **-** | | **11550** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Уменьшение потерь, разукрупнение ВЛ-0,4 кВ, улучшение качества передаваемой электроэнергии, бесперебойное электроснабжение, присоединение новых потребителей до 15 кВт | ОАО «НЭСК-  электросети» |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 11550 | - | | 11550 | | - | | - | - | - | - | | - |
| 2.1.15 | Реконструкция ГКТП-НВ3-29 с заменой на ГКТП-10/0,4. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ГКТП-НВ3-29 (1 фидер) г.Новокубанск | **всего** | **3740** | **-** | | **-** | | **3740** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| внебюджетные источники | 3740 | - | | - | | 3740 | | - | - | - | - | | - |
| 3 | Цель | Эффективное использование энергетических ресурсов Новокубанского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации 2022 |
| 3.1.1. | Замена светильников и ламп на энергосберегающие | **всего** | **350** | **-** | | **90** | | **10** | | **50** | **50** | **50** | **50** | | **50** | экономия электроэнергии в натуральном выражении | Администрация муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | 350 | - | | 90 | | 10 | | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 |
|  | - | | 50 | | - | | - | - | - | - | | - | Экономия электроэнергии | МБУЗ ЦРБ Новокубанского района |
|  | - | | 40 | | 10 | | 50 | - | 50 | - | | 50 | Экономия электроэнергии | Администрация МО Новокубанский район |
|  | - | | - | | - | | - | 50 | - | 50 | | - | Экономия электроэнергии | Управление образования администрации МО Новокубанский район |
| 3.1.2. | Установка и ремонт узлов учета энергопотребления | **всего** | **465,5** | **-** | | **465,5** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **-** | | **-** | Оснащение узлами учета тепловой энергии  Разработка проектной документации на установку 6 узлов учета | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | | - |
| местный бюджет | 465,5 | - | | 423,5 | | - | | - | - | - | - | | - |
|  | - | | 42,0 | | - | | - | - | - | - | | - |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации  2021 | 8-й год реализации 2022 |
| 3.1.3. | Мероприятия по замещению бензина дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным газом | **всего** | **640** | **-** | **120** | | **120** | | **80** | | **80** | **80** | | **80** | **80** | Сохранение окружающей среды | Муниципальные унитарные предприятия «Новокубанский городской водоканал», «Тепловое хозяйство», «Чистый город» |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | | - | | - | | - | - | | - | - |
| внебюджетные источники | 640 | - | 120 | | 120 | | 80 | | 80 | 80 | | 80 | 80 |
|  |  | **всего** | **406 416,5** | **-** | **51355,5** | | **96418** | | **119853** | | **33 650** | **104880** | | **130** | **130** |  |  |
| **краевой бюджет** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | |  |  |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | |  |  |
| **местный бюджет** | **815,5** | **-** | **555,5** | | **10** | | **50** | | **50** | **50** | | **50** | **50** |
| **внебюджетные средства** | **405 601** | **-** | **50800** | | **96408** | | **119803** | | **33600** | **104830** | | **80** | **80** |
| 4. | Цель | ввод в эксплуатацию новых зданий общественной и социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Задача | осуществление нового строительства и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.1. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в пос. Прикубанском Прикубанского сельского поселения | **всего** | **11200** | **-** | | **-** | | | **-** | | **11200** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Строительство подводящих инженерных коммуникаций, техническое присоединение и благоустройство территории: асфальтирование и озеленение прилегающей территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 9200 | - | | - | | | - | | 9200 | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 2000 | - | | - | | | - | | 1600 | | - | | - | | - | - |
|  |  | |  | | | - | | 100 | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | осуществление строительного контроля |
|  |  | |  | | | - | | 300 | | - | | - | | - | - | Составление сметной документации, выполнение проектных работ |  |
| внебюджетные источники | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.2. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в х.Ляпино | **Всего** | **10 889,3** | **-** | **10 889,3** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Строительство здания амбулатории врача общей практики, строительство подводящих инженерных коммуникаций и благоустройство территории: асфальтирование и озеленение прилегающей территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | 10 389,3 | - | 10 389,3 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | 500 | - | 227,3 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| - | 173 | | | | - | | - | | - | | - | - | | - | Составление сметной документации, выполнение проектных работ |
| - | 99,7 | | | | - | | - | | - | | - | - | |  | осуществление строительного контроля |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт здания администрации г.Новокубанск, ул.Первомайская, 124 | **всего** | **1535,9** | **-** | **-** | | | **1535,9** | | |  | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Ремонт помещений в здании, с выполнением мероприятий по ремонту входной группы для доступа инвалидов в здание | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | |  | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | - | | |  | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | - | - | - | | | 1535,9 | | |  | | - | | - | - | | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |
| 4.1.4. | Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера:АА1а1 г.Новокубанск, ул.Первомайская, 134 | **всего** | **4 445** | **-** | **4 445** | | | **-** | | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | Ремонт нежилых помещений существующего здания, в том числе лестничной клетки, изготовление сметной документации общестроительные работы | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | - | |  |
| местный бюджет | 4 445 | - | 4 445 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  |
|  |  | - | 258,1 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  |
|  |  | - | 2 740,3 | | | - | | | - | | - | | - | - | |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.4. | Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера:АА1а1 г.Новокубанск, ул.Первомайская, 134 |  | - | - | 1 075,0 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | электромонтажные работы и монтаж локальных сетей | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| - | - | 257,5 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Обустройство сигнализаций типа АПС, СОУЭ, ОС |
| - | - | 87,1 | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Осуществление функций строительного контроля |
| 4.1.5. | Реконструкция существующего здания под детскую музыкальную школу на 150 учащихся по ул. Ленина, 268 в ст.Советской | **всего** | **2 193,1** | **400** | **1625,3** | | | | **167,8** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Общестроительные работы и инженерные коммуникации, ремонт котельной и помещений основного здания | Отдел культуры администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 2 193,1 | 322,2 | 1625,3 | | | | 167,8 | | - | | - | | - | | - | - |
|  | 77,8 | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | Проектная документация по газификации, изготовление топоплана | Управление имущественных отношений администрации МО Новокубанский район |
|  |  | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.6. | Благоустройство территории МАУ «МФЦ» (закрытый двор) | **всего** | **450** | **450** | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Асфальтирование и установка разметки и знаков парковки | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы  администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 450 | 450 | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.1.7. | Строительство здания амбулатории врача общей практики в с.Ковалевском | **всего** | **1500** | **-** | **-** | | | | **-** | | **-** | | **1500** | | **-** | | **-** | **-** | Строительство здания амбулатории врача общей практики, строительство подводящих инженерных коммуникаций и благоустройство территории | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы  администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 1500 | - | - | | | | - | | - | | 1500 | | - | | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 4.1.8. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Советская, 92 | **всего** | **1000** | **-** | **1000** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Ремонт нежилых помещений №№ 1-11 и №№18,19,21 | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - | - | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** |
| местный бюджет | 1000 | - | 967,3 | | | | - | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Общестроительные работы |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации2021 | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.8. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности,  расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Советская, 92 | местный бюджет |  | - | 20, 7 | | | - | | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Осуществление функций строительного контроля | Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район |
| - | 12,0 | | | - | | | - | | - | | **-** | | **-** | **-** | Изготовление сметной документации |
| внебюджетные источники | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | - |  |  |
| 4.1.9 | Ремонт нежилых помещений существующего здания второго этажа Литера:АА1а1 г.Новокубанск, ул.Первомайская 134 | **всего** | **4 678,1** | **-** | **-** | | | **4 678,1** | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | Ремонт нежилых помещений | МКУ «Новокубанский молодёжный центр» администрации муниципального образования Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | - |
| местный бюджет | 4 678,1 | - | - | | | 4 534,8 | | | - | | - | | - | | - | - | Общестроительные работы, монтаж сигнализации: охранной, АПС, прокладка компьютерной и телефонной сети |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | | 3-й год реали-зации  2017 | | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.9 |  | местный бюджет | - | - | - | | 97,1 | | | - | | - | | - | | - | | - | Осуществление функций строительного контроля |  |
| - | - | - | | 46,2 | | | - | | - | | - | | - | | - | Изготовление сметной документации |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4.1.10. | Строительство здания школы на 1100 мест в г.Новокубанске | **всего** | **289,0** | **-** | **-** | | **289,0** | | | **-** | | **-** | | **-** | | - | | - | Привязка местности типового проекта для строительства школы на 1100 мест | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| местный бюджет | 289,0 | - | - | |  | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 289,0 | | |  | |  | |  | |  | |  | выполнение инженерных изысканий для привязки проекта |
| внебюджетные источники | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| 4.1.11. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности,  расположенного | **всего** | **1 388,4** | **-** | **-** | | **-** | | | **1388,4** | | **-** | |  | |  | |  | Ремонт нежилых помещений в здании | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - |
| местный бюджет | 1 388,4 | - | - | | - | | | 1 333,1 | | - | | - | | - | | - | общестроительные работы |
|  |  |  | |  | | | 40,3 | |  | |  | |  | |  | Осуществление функций |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | | 2-й год реали-зации  2016 | | | 3-й год реали-зации  2017 | | 4-й год реализации  2018 | | 5-й год реализации  2019 | | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | | 8-й год реализации  2022 |
| 4.1.11 | по адресу: г.Новокубанск, ул.Первомайская 151 | местный бюджет |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | строительного контроля |  |
|  |  | |  | | |  | | 15,0 | |  | |  |  | |  | Изготовление сметной документации |
| 4.1.12. | Ремонт нежилых помещений объекта муниципальной собственности, расположенного по адресу: г.Новокубанск, ул.Советская, 82 | **всего** | **1 811,6** | - | | - | | | - | | **1811,6** | | - | | - | - | | - | Ремонт нежилых помещений в здании | Отдел строительства, транспорта и жилищно-коммунальной сферы администрации МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | **-** | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | | - |
| местный бюджет | 1 811,6 | - | | - | | | - | | 1713,6 | | - | | - | - | | - | Общестроительные работы |
| **-** |  | |  | | |  | | 68,0 | |  | |  |  | |  | Осуществление функций строительного контроля |
| **-** |  | |  | | |  | | 30,0 | |  | |  |  | |  | Изготовление сметной документации |
| 4.1.13. | Осуществление закупки по проведению проектных и изыскательных работ (в том числе привязки типового проекта к местности) объектов капитального строительства, реконструкции | **всего** | **4000** |  | |  | | |  | | **4000** | |  | |  |  | |  | Привязка местности типового проекта | АУО ОШ № 23 имени Надежды Шабатько г.Новокубанска МО Новокубанский район |
| краевой бюджет | **-** |  | |  | | |  | | **-** | |  | |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  | | |  | | 3500 | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | 500,0 | |  | |  |  | |  | Выполнение инженерных изысканий для привязки проекта |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | 3-й год реализации  2017 | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | 8-й год реализации  2022 |
|  | **ИТОГО:** | **всего** | **45380,4** | **850** | **17959,6** | **6670,8** | **18400** | **1500,0** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **краевой бюджет** | **19589,3** | **-** | **10389,3** | **-** | **9200** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **местный бюджет** | **25791,1** | **850** | **7570,3** | **6670,8** | **9200** | **1500,0** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 5.1.1. | Обеспечение территории муниципального образования Новокубанский район современной градостроительной документацией | **Всего** | **2175,8** | **-** | **626,1** | **349,7** | **800** | **100** | **100** | **100** | **100** | Актуализация схемы территориального планирования и правил землепользования и застройки сельских поселений | Отдел архитектуры и градостроительства |
| краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 2175,8 | - | 626,1 | 349,7 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | **ИТОГО:** | **Всего** | **537511,9** | **1563** | **78544,6** | **138235,9** | **144705,4** | **41583,8** | **111299,2** | **10390** | **11190** |  |  |
| **краевой бюджет** | **52607,8** | **-** | **15389,3** | **28018,5** | **9200** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **федеральный бюджет** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финанси-рования,  всего  (тыс.руб) | В том числе по годам | | | | | | | | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной подпрограммы |
| 1-й год реали-зации  2015 | 2-й год реали-зации  2016 | 3-й год реализации  2017 | 4-й год реализации  2018 | 5-й год реализации  2019 | 6-й год реализации  2020 | 7-й год реализации  2021 | 8-й год реализации  2022 |
|  |  | **местный бюджет** |  | **1563** | **12355,3** | **13809,4** | **15702,4** | **7983,8** | **6469,2** | **10310** | **11110** |  |  |
| **внебюджетные источники** | **405 601** | **-** | **50800** | **96408** | **119803** | **33600** | **104830** | **80** | **80** |

Исполняющий обязанности заместителя главы

муниципального образования Новокубанский район А.В.Жиденко