ПРОТОКОЛ № 1

Заседание комиссии по рассмотрению вопросов формирования приоритетных инвестиционных предложений и сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых

к реализации на территории Новокубанского района

от 15 января 2018 года		                                                       г.Новокубанск

Повестка:

- Рассмотрение выполнения поручений данных председателем комиссии на предыдущем заседании от 12 октября 2017 года протокол №8 (докладчик: Е.В.Афонина);

- Текущая ситуации инвестиционного развития района, перспективы стратегического развития малого бизнеса, в том числе в городе Новокубанске (докладчик: Е.В.Афонина).

Присутствуют:

- Гомодин Александр Владимирович – глава муниципального образования Новокубанский район;

- Афонина Екатерина Валерьевна – заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления муниципального образования Новокубанский район;

- Жиденко Александр Викторович – заместитель главы муниципального образования Новокубанский район;

- Махринов Александр Николаевич – заместитель главы муниципального образования Новокубанский район;

- Елисеев Александр Иванович – глава Новокубанского городского поселения;

- Еремина Любовь Владимировна – начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Новокубанского городского поселения;

- Сиротин Алексей Николаевич – начальник отдела жилищно-коммунальной сферы;

- Архипова Наталья Александровна – начальник управления имущественных отношений администрации МО Новокубанский район;

- Дятлова Елена Викторовна – начальник отдела потребительской сферы администрации МО Новокубанский район;

- Цыганкова Екатерина Александровна – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации МО Новокубанский район;

- Филоненко Наталья Викторовна – начальник отдела экономики администрации МО Новокубанский район;

- Прохоров Виталий Николаевич – главный специалист отдела экономики администрации МО Новокубанский район.

СЛУШАЛИ: Е.В.Афонина (заместитель председателя комиссии)

Рассмотрение выполнения поручений данных председателем комиссии на предыдущем заседании от 12 октября 2017 года протокол №8

- До 30 октября 2017 года управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования Новокубанский район (А.Н.Махринов) провести мониторинг всех сельскохозяйственных предприятий на наличие свободных (незадействованных) имущественных объектов, с возможностью предоставления их потенциальным инвесторам.

Выполнение:

На сегодняшний день  неиспользуемые имущественные объекты имеют следующие предприятия:

- ФГУП «КубНИИТим, предоставлена  подробная информация с фотографиями;

У следующих с/х предприятий в наличии пустующие животноводческие фермы:

- ЗАО им. Мичурина;

- ООО «Кубаньагротехнология»- 94% изношенности, продажа;

- ФГУП «Урупское»- 94% изношенности;

- ЗАО КСП «Кубань»- находится в черте города;

- АО «Конный завод «Восход»;

- ФЦП «Армавирская биофабрика».

До 25 октября 2017 года отделу архитектуры и градостроительства администрации поручено провести инвентаризацию «СХ» зон (сельское хозяйство, сх1 и сх2) и «П» (промышленности) зон территории Новокубанского района.

Выполнение: Отделом архитектуры проведена инвентаризация и передана в управление имущественных отношений вся необходимая информация. Управлением имущественных отношений проведена  инвентаризация свободных земельных участков в черте города Новокубанска, по остальным поселениям – в работе.

- До 25 октября 2017 года заместителю главы муниципального образования Новокубанский район (А.В.Жиденко) уточнить у АО «НЭСК» по выделению лимитов для ООО «Новокубанский молочный комбинат» под инвестиционный проект «Строительство молочного завода».

Выполнение: Новокубанский молочный комбинат получил документы от АО «НЭСК» о выделении дополнительно 1 МВт. Для этого заключили договор на выполнение определенных работ и в течении года будет произведена реконструкция подстанции (совместно: НЭСК и инвестор).

- В ноябре текущего года была проанализирована актуальность инвестиционной площадки в г.Новокубанске по объездной, площадью 4 га под строительство кондитерского предприятия. По генеральному плану и ПЗЗ данная территория имеет зону П-5, то есть строить промышленные объекты. Проанализировав наличия свободных земельных участков с разрешенным видом деятельности под промышленные объекты, в нашем районе выявлено ограниченное количество таких площадок. Если предоставить данную площадку под строительство развлекательного центра или другие виды услуг, то в городе Новокубанске инвестиционно привлекательных площадок с зоной под промышленные объекты с достаточной площадью для размещения промышленных объектов останется только 3 единицы. Выгодное местоположение, подъездные пути и достаточное расстояние от жилого массива по санитарным нормам (более 50 метров) данную площадку делает привлекательной только под промышленные объекты. Поэтому мы считаем оставить данную площадку под промышленные объекты, не имеет значение под кондитерский завод или под строительство другого промышленного объекта.

- До 22 декабря 2017 года (с промежуточной информацией до 10 ноября 2017 года) управлению имущественных отношений администрации МО Новокубанский район определить имеющиеся наложения на земельном участке ОАО ОПХ «Ленинский путь» (по адресу: Верхнекубанское сельское поселение, 1000 м северо-восточнее окраины х.Федоровский), установить причины.

Выполнение: Управлением имущественных отношений определено, что земельный участок площадью 1310,8 га принадлежащий на праве собственности ОАО «ОПХ племенной завод «Ленинский путь» имеет пересечение границы земельных участков принадлежащих муниципалитету, которые определены под инвестиционный проект. В ОАО  «Ленинский путь» управлением имущественных отношений направлено письмо о необходимости устранения пресечения границ земельных участков. Осуществляется контроль исполнения.

- Необходимо было провести встречу с Главой КФХ Деревянко по вопросу реализации инвестиционного проекта на территории Бесскорбненского поселения, в октябре текущего года встреча проведена с заместителем главы района Е.В.Афониной. В настоящее время, инвестор анализирует и просчитывает окупаемость предполагаемого инвестирования.

- До 31 октября 2017 года отделу экономики администрации района необходимо было запросить у всех глав поселений Новокубанского района информацию по свободным земельным участкам под инвестиционную (коммерческую) деятельность на соответствующей территории поселения и предложения глав поселений по реализации инвестиционных проектов на своих территориях.

Управлением имущественных отношений проведена инвентаризация земельных участков поселений. В кратчайшие сроки данная информация будет направлена в адрес глав поселений для работы с невостребованными земельными участками, свободными от прав третьих лиц.

- До 31 октября 2017 года управлению имущественных отношений администрации МО Новокубанский район необходимо было проконсультировать администрацию Прикубанского сельского поселения по заключению нового концессионного соглашения по водоснабжению Прикубанского поселения. На сегодняшний день управлением имущественных отношений проведена консультация по заключению концессионного соглашения с администрацией Прикубанского сельского поселения.

Запланирована на 2018 год подготовка документов и материалов для заключения концессионного заключения, в котором предусмотрены следующие этапы:

- Анализ правоустанавливающих документов;

- Техническая инвентаризация объектов недвижимости;

- Техническое обследование систем водоснабжения, водоотведения проводится организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение самостоятельно либо с привлечением специализированной организации  (согласно ч.3 ст. 37 ФЗ-416; Приказа Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр.)

- Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия КС, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения;

- Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия КС, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия КС.

- 20 октября 2017 года отделом экономики администрации района было направлено письмо в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, а также в департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, об оказании содействия в сокращении сроков строительства ПС110/35/10 «Царское село» (Объездная) г.Новокубанск, с установкой силового трансформатора 6,3 МВА, в утвержденной Схеме и Программе перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период 2018-2022 годов по Новокубанскому району.

Данная проблема взаимосвязана так же С целью дальнейшей проработки в решении данного вопроса, департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края должен назначить дату встречи инвестора, муниципалитета и департамента, на сегодняшний день, встреча не назначена департаментом.

В целом имеющийся дефицит свободных электромощностей в районе, особенно в городе Новокубанске - ограничивает реализацию крупных и средних инвестпроектов, на практике мы видим, что до 150 кВт еще есть возможность подключить коммерческих потребителей, но уже свыше 450 кВт – это уже проблематично. Поэтому без строительства подстанции «Объездная», развитие города видится очень ограниченным, тем более при наличие электродефицита в целом по Краснодарскому краю, мы видим что в ближайшее 3-5 лет одним из самых привлекательных мер по привлечению крупных инвесторов – будет именно наличие свободных электромощностей.

РЕШИЛИ:

- До 19 января 2018 года Новокубанскому городскому поселению Новокубанского района (А.И.Елисеев) продолжить подготовку документации для принятия участия в краевой программе строительства жилья «эконом класса» по сформированному земельному участку общей площадью 3701 кв.м., расположенный по адресу: г.Новокубанск, в 284 метрах на юго-запад от пересечения ул.Парковой и ул.Первомайской;

- До 18 декабря 2017 года управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район (Н.А.Архипова) (далее – УИО) направить аналитическую информацию по выявленным свободным от прав третьих лиц земельным участкам по Новокубанскому району всем поселениям района, в том числе в Новокубанское городское поселение;

- До 26 января 2018 года Новокубанскому городскому поселению Новокубанского района (А.И.Елисеев), после получения информации по свободным от прав третьих лиц земельным участкам от УИО (которые могут быть предоставлены под коммерческую деятельность, без ИЖС), подготовить в соответствии с ПЗЗ информацию по виду разрешенного использования этих участков (в формате Excel) и направить в отдел экономики администрации муниципального образования Новокубанский район, Центр поддержки предпринимательства и инвестиционного сопровождения МБУ ИКЦ «Новокубанский»;

- До 26 января 2018 года управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район (Н.А.Архипова) подготовить план мероприятий «Дорожную карту» по  заключению нового концессионного соглашения по водоснабжению Прикубанского поселения на 2018 год.

СЛУШАЛИ: Е.В.Афонина (заместитель председателя комиссии)

О текущей ситуации инвестиционного развития района, перспективы стратегического развития малого и среднего бизнеса, в том числе в городе Новокубанске.

Результаты девяти месяцев 2017 года, мы видим, что основными драйверами капитальных финансовых вложений традиционно являются наши крупные и средние предприятия района. Так, за 9 месяцев 2017 года инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям составили 841,2 млн. рублей, что составляет 87,8 % к аналогичному периоду 2016 года. В разрезе отраслей инвестиции распределились следующим образом:

- сельское хозяйство - 85,3% (87,4% прошлый год);

- промышленность  - 6,4% (6,6% прошлый год);

- бюджетные учреждения - 5,2% (4,3% прошлый год);

- прочие виды деятельности - 3,1% (в т.ч. торговля 1,2%) (1,7% прошл.)

По нашему прогнозу ожидаем итоги по инвестициям за текущий год на уровне 1 млрд. 050 млн.руб.(1050,0).

И другая информация по развитию Новокубанского района, в том числе г.Новокубанска.

РЕШИЛИ:

- До 26 января 2018 года заместителю главы муниципального образования Новокубанский район (А.В.Жиденко) совместно с директором ООО «Мостовские термальные источники» (В.В. Фукс) по инвестиционному проекту «Строительство базы отдыха на термальных источниках в х.Родниковский, площадью 0,9 га» проанализировать варианты по водоотведению термальных источников при реализации проекта;

- До 26 января 2018 года управлению имущественных отношений администрации муниципального образования Новокубанский район (Н.А.Архипова) взять на контроль по устранению кадастровой ошибки по наложению земельных участков с артезианской скважиной в х.Родниковский, площадью 0,9 га (проект «Строительство базы отдыха на термальных источниках»);

- До 29 декабря 2017 года отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Новокубанский район (Е.А.Цыганкова) закончить процедуру внесения изменений в ПЗЗ Советского сельского поселения, в том числе с изменениями по земельному участку под строительство цеха по переработке молочной продукции (Д.В.Степанов) в х.Раздольный;

- До 28 декабря 2017 года Новокубанскому городскому поселению Новокубанского района (А.И.Елисеев) рассмотреть возможность организации осетрового хозяйства в соответствии с ПЗЗ Новокубанского городского поселения, находящегося на кадастровом учете: №23:21:0401017:240, площадью 189 052 м2;

- До 28 декабря 2017 года Новокубанскому городскому поселению Новокубанского района (А.И.Елисеев) связаться с собственником земельного участка, находящегося по адресу:  г.Новокубанск, в 100 м по направлению на северо-запад от пересечения ул. Первомайской и ул. Фрунзе (кадастровый номер: 23:21:0401006:1471), выяснив дельнейшие планы использования данного участка, в случае отсутствия планов - предложить о включении в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края, под строительство (создания) снабженческо-сбытового кооператива, в котором будет происходит скупка у КФХ и ЛПХ сельхозпродукции, проводиться ее подготовка и  дальнейшая продажа населению, крупным сетевым магазинам;

- До 28 декабря 2017 года отделу экономики администрации муниципального образования Новокубанский район, после направления УИО информации о наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков главам городского/сельских поселений Новокубанского района, направить служебную записку поселениям Новокубанского района о правильном составлении инвестиционного предложения со стороны поселений в администрацию муниципального образования Новокубанский район и направить перечень инвестиционных предложений, которые уже включены в Единый реестр Краснодарского края;

- До 28 декабря 2017 года отделу экономики администрации муниципального образования Новокубанский район подготовить папку с инвестиционными предложениями по городу Новокубанск, разделив на крупные инвестиционные предложения и для малого бизнеса;

- До 28 декабря 2017 года управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования Новокубанский район (А.Н.Махринов) уточнить, какая организация выкупила ферму у ОАО ОПХ «Ленинский путь», находящейся в г.Новокубанске, неподалеку от автомобильного моста по дороге на мкр.КубНИИТиМ, связаться с собственником и уточнить дальнейшие планы по использованию данной фермы.

Председатель комиссии:                                                                             А.В.Гомодин

Заместитель председателя комиссии:				                 Е.В.Афонина

Секретарь:                                                                                  		      В.Н.Прохоров